Доклад

к заседанию постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Законодательного собрания Ленинградской области

В 2022 году ГУП «Леноблводоканал» осуществляет деятельность по водоснабжению и водоотведению на территории 14 муниципальных районов Ленинградской области.

В целях реализации Областного закона № 153-оз «О перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области» в собственность Ленинградской области принято 90 муниципальных предприятий, которые присоединены к ГУП «Леноблводоканал» в рамках 6 этапов реорганизации Предприятия.

В результате 6 этапов реорганизаций к Предприятию перешли права хозяйственного ведения 9 587 объектов. Также, за период 2019-2021 гг. в хозяйственное ведение Предприятию передано 1 971 объект недвижимости без передачи муниципальных предприятий. Общее количество недвижимого имущества, находящееся в хозяйственном ведении Предприятия, составляет 11 558 объектов. Общая численность персонала – 3 629 человек.

Количественные показатели по недвижимому имуществу, в отношении которого осуществлены кадастровые работы ГУП «Леноблводоканал»

С 2018 по 2021 заключено 9 договоров с использованием бюджетных средств Ленинградской области на общую сумму 298 220, 25 тыс. руб. По результатам проведения кадастровых работ приняты работы по 3 224 объектам.

Объекты переданы в государственную собственность Ленинградкой области в технически-неудовлетворительном состоянии, требующем проведения капитального ремонта/реконструкции. По объектам наблюдался высокий процент изношенности инженерных сооружений (более 86). Низкое санитарно-техническое состояние существующих водопроводных и канализационных сетей. Использование старых технологических решений водоподготовки в условиях ухудшения качества воды водоисточников. Отсутствие стадии обеззараживания. Более 30 объектов технически неисправно и разрушено.

Сведения о выполненных работах в разрезе районов в период 2019-2021 гг.

За период 2019-2021 гг. ГУП «Леноблводоканал» выполнены мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции, а также текущего и капитального ремонта объектов водопроводно-канализационного хозяйства (далее – ВКХ) за счет средств субсидий и средств Предприятия либо мероприятия находятся на стадии выполнения на сумму 4 778 04339 тыс.руб., в т.ч.:

- Проектно-изыскательские работы по объектам капитального строительства (реконструкции, модернизации): 12 объектов на сумму 203 434,38 тыс. руб.;

- Объекты капитального строительства: 10 объектов на сумму 1 459 530,03 тыс. руб.

- Мероприятия по технологическому присоединению 7 новых абонентов (жилые многоквартирные дома и различные социальные объекты) на сумму 59 052,48 тыс. руб.

- Капитальный ремонт водопроводно-канализационного хозяйства, выполняемый подрядным способом: 67 объектов на сумму 1 907 397,71 тыс. руб.

- Поставка, монтаж и наладка модульных очистных сооружений (станции водоподготовки): 34 шт. на общую сумму 588 741,65 тыс. руб.

- Поставка модульных очистных сооружений (станция очистки сточных вод) 4 шт. на общую сумму 285 590,01 тыс. руб.

- Текущий и капитальный ремонт ВКХ выполняемых хоз. способом по утвержденным тарифам в количестве 2538 на сумму 274 297,03 тыс. руб.

План мероприятий на 2022-2024 ГГ.

Предприятием определены первоочередные мероприятия на период 2022-2024 гг. на сумму 55 395 294,30 тыс. руб., в том числе:

- Новое строительство (реконструкция, модернизация) - 18 855 779,46 тыс. руб.;

-Новое строительство для технологического присоединения новых абонентов – 120 280,45 тыс. руб.;

- Капитальный ремонт водопроводно-канализационного хозяйства – 11 283 809,13 тыс. руб.;

- Модульные станции водоподготовки - 7 448 156,03 тыс. руб.;

- Модульные станции очистки сточных вод - 17 278 439,09 тыс. руб.;

- Текущий и капитальный ремонт ВКХ выполняемых хоз. способом по утвержденным тарифам – 408 830,14 тыс. руб.

Сравнительный анализ потребности в финансировании на выполнение первоочередных мероприятий и утвержденного бюджета Ленинградской области

Общая потребность в финансировании строительно-монтажных работ на 2022-2024 г.г. составляет 55 395 294,30 тыс. руб. в том числе:

- субсидии за счет средств бюджетов-54 866 183,71 тыс. руб.;

- из внебюджетных средств- 120 280,45 тыс. руб.;

- средства Предприятия – 408 830,14 тыс. руб.

Финансирование в соответствии с утвержденным Областным законом Ленинградской области от 21.12.2021 N148-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" предусмотрено в объеме 3 482 289,80 тыс. руб.

Дефицит средств на выполнение первоочередных мероприятий составляет 51 383 893,91 тыс. руб.

Заявки, направленные в Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области на получение субсидии из областного бюджета Ленинградской области на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства в 2021 году

Предприятием направлены заявки в Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области на получение субсидии из областного бюджета Ленинградской области на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства в 2021 году на сумму 3 891 558, 77 тыс. руб. в том числе:

- 7 объектов нового строительства на сумму 1 885 304, 10 тыс. руб.;

- 6 объектов по выполнению реконструкции водоочистных и канализационных очистных сооружений на сумму 2 006 254, 67 тыс. руб.

Свод объектов, предложенных ГУП «Леноблводоканал» для участия в отборе проектов комплексного развития сельских территорий на 2023-2025 гг.  в разрезе районов

В рамках определения дополнительного источника финансирования, Предприятием подготовлены документы для участия в региональном этапе конкурсного отбора на получение финансирования в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» на 2023-2025 г.г. в объеме 21 604 157,63 тыс. руб. в том числе:

- 6 объектов нового строительства на сумму 1 807 606, 74 тыс. руб.;

- 47 объектов на выполнение капитального ремонта сетей водоснабжения на сумму 4 788 923,15 тыс. руб.,

- 52 объекта на выполнение капитального ремонта сетей водоснабжения на сумму 7 525 371,26 тыс. руб.,

- 155 объектов с выполнением мероприятий по установке модульных станции водоподготовки на сумму 7 482 256,48 тыс.руб.

Формирование, согласование и утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ по развитию водоснабжения и водоотведения в районах Ленинградской области

В целях организации работы по разработке Инвестиционных программ по развитию водоснабжения и водоотведения объектов Ленинградской области, Предприятием разработаны проекты технических заданий на разработку инвестиционных программ и 25.02.2022 повторно направлены на согласование в Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области.