Информация 
к заседанию постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Законодательного собрания Ленинградской области 15 марта 2023 года по вопросу передачи в собственность Ленинградской области канализационных очистных сооружений в г. Кировск и г. Отрадное Кировского района Ленинградской области

Канализационно-очистные сооружения г. Кировск

Канализационные очистные сооружения г. Кировск представляют собой комплекс технологически связанных между собой отдельных объектов движимого и недвижимого имущества, расположенных на трех земельных участках муниципальной собственности Кировского муниципального района и МО «Город Кировск».

На отдельных объектах канализационных очистных сооружений г. Кировск Кировского муниципального района Ленинградской области (далее - КОС г. Кировск) в течение определенного периода времени проводилась реконструкция, но 7 объектов 
в эксплуатацию не введены, т.е. являются объектами незавершенного строительства. администрацией МО «Город Кировск» в отношении объектов незавершенного строительства проведены мероприятия по постановке их на кадастровый учет 
и признанию права собственности по результатам завершения процедуры 
по бесхозяйному имуществу в силу ст. 225 Гражданского кодекса РФ.

Передача объектов недвижимости, составляющих КОС, в собственность Ленинградской области и последующее закрепление на праве хозяйственного ведения за ГУП «Леноблводоканал» (далее – Предприятие) возможно только единым имущественным комплексом сооружений, расположенных в собственности Кировского района (23 объекта, 2 земельных участка) и МО «Город Кировск» 
(7 объектов незавершенных строительством, 1 земельный участок).

28.02.2023 в комитете проведено совещание по вопросу передачи КОС г. Кировск в собственность Ленинградской области. По результатам совещания большая часть замечаний снята.

03.03.2023 совместно с представителями Предприятия, комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, администрации МО «Город Кировск» проведен комиссионный выезд на объект для выявления линейных сооружений на территории КОС г. Кировск. Однако в связи с обильным снежным покровом и отсутствием подходов к конструкциям сооружений выявить линейные сооружения на территории КОС не представилось возможным.

Заключение о приемке объектов незавершенного строительства и линейных коммуникаций действующий очистных сооружений, расположенных в границах земельного участка 47:16:0101009:86, возможно только после их технического осмотра, который планируется осуществить в теплое время года (апрель, май), либо 
с учетом инженерных изысканий, подготовленных при проведении проектирования конструкций очистных сооружений, заказчиком которых выступала администрация МО «Город Кировск».

Кроме того, в соответствии со сведениями ЕГРН земельные участки 
с кадастровыми номерами 47:16:0101009:653 и 47:16:0101009:652, на которых расположены старые очистные сооружения, находятся внутри территории земельного участка 47:16:0101009:86, таким образом, инженерные коммуникации (сети электроснабжения, сети связи, внутриплощадочные сети водоснабжения и водоотведения и т.д.), соединяющие объекты старых очистных сооружений, расположены в том числе на территории земельного участка 47:16:0101009:86, находящегося в собственности МО «Город Кировск».

В соответствии ч. 5 п. 1 ст. 1 Земельного кодекса Российской Федерации одним из основных принципов земельного законодательства является единство судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов, согласно которому все прочно связанные с земельными участками объекты следуют судьбе земельных участков.

Таким образом, в собственность Ленинградской области должны подлежать передаче инженерные коммуникации, расположенные в границах земельного участка (сети электроснабжения, сети связи, внутриплощадочные сети водоснабжения и водоотведения и т.д.) и составляющие систему канализационных очистных сооружений.

Указанное замечание будет являться препятствием для выдачи государственным автономным учреждением «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» положительного заключения экспертизы проектной документации 
по объекту недвижимости, подготовленной в соответствии с п. 11 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Также по всем передаваемым объектам недвижимости на официальном сайте - https://pkk.rosreestr.ru/ (публичная кадастровая карта) содержатся координаты поворотных точек, кроме объектов с кадастровыми номерами 47:16:0101009:936, 47:16:0101009:930, 47:16:0101009:86.

01.03.2023 Предприятием даны необходимые разъяснения администрации 
МО «Город Кировск» и предложено устранить вышеперечисленные замечания (письмо № исх-7370/2023).

Канализационно-очистные сооружения г. Отрадное

По результатам рассмотрения ГУП «Леноблводоканал» (далее – Предприятие) комплекта документов Администрации Кировского района выявлены замечания (17.06.2021 исх-18184/2021):

- параметры объектов канализационных очистных сооружений г. Отрадное, изменившиеся в процессе реконструкции, не учтены в Едином государственном реестре недвижимости в части уточнения характеристик, либо в качестве незавершенного строительством объекта в соответствии с проектной документацией;

- не представлен полный перечень движимого имущества, смонтированного в процессе проведения реконструкции канализационно-очистных сооружений.

25.11.2021 проведено совещание в комитете по ЖКХ, на котором принято решение о проведении инвентаризации имущества администрацией района в срок 
до 31.12.2021. По результатам осмотра, проведенного 02.02.2022, установлено частичное наличие не смонтированного оборудования. В связи с отсутствием проектной документации и паспортов, отсутствует возможность идентификации большей часть имущества.

Предприятием выражен отказ от приема очистных сооружений в связи 
с выбором новой площадки для строительства новых канализационных сооружений (07.12.2022 исх-43776/2022).

Строительство новых очистных сооружений обусловлено нехваткой территории старых очистных сооружений для их расширения. При увеличении высотности сооружений стоимость проекта увеличивается в разы.

Для строительства новых очистных сооружений, в соответствии 
с Постановлением Правительства Ленинградской области от 27.10.2017 № 444 
«Об утверждении  Порядка принятия решений о предоставлении субсидий 
из областного бюджета Ленинградской области государственным унитарным предприятиям Ленинградской области на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государственной собственности Ленинградской области и предоставления указанных субсидий» необходимо предоставление правоустанавливающих документов на земельный участок для строительства КОС.

Предприятие обратилось в администрацию муниципального образования «Отрадненское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области с просьбой о проведении кадастровых работ по формированию земельного участка в г. Отрадное для строительства КОС в соответствии 
с Генеральным планом, Правилами землепользования и застройки городского поселения, а также осуществлении постановки на государственный кадастровый учет и государственной регистрации права муниципальной собственности на данный земельный участок с целью предоставления в аренду предприятию (от 06.07.2022 
№ исх-24677/2022). В настоящее время администрацией поселения осуществляется формирование земельного участка под строительство нового объекта.

Объекты существующего комплекса КОС г. Отрадное не подлежат передаче 
в собственность Ленинградской области. Данные объекты подлежат списанию и демонтажу администрацией Кировского муниципального района Ленинградской области после завершения строительства новых КОС г. Отрадное.

Одновременно администрацией поселения ведется подготовка документов для проведения торгов на выполнение актуализации схемы водоснабжения и водоотведения поселения. Внесение изменений обусловлено увеличением необходимой мощности КОС г. Отрадное с 10 600 (в действующей схеме) до 15 000 м3/сутки.

ГУП «Леноблводоканал» разработан и направлен в администрацию Кировского муниципального района Ленинградской области проект комплексного плана первоочередных мероприятий по капитальному ремонту сетей и сооружений  в поселениях Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023-2027 гг. (прилагается)

| Проект комплексного плана первоочередных мероприятий по капитальному ремонту сетей и сооружений в поселениях Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023-2027 гг.* |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Поселение | Наименование объекта недвижимости (указ-ся в соответствии с актом приема-передачи имущества в гос.собственность ЛО) | Объект | Ед. изм | Кол-во | стоимость в тыс. руб. | Год выполнения капитального ремонта |
| 1 | МО Павловское ГП | сети водоотведения | Капитальный ремонт сети канализации Д-300, протяженностью 160 п.м. по ул. Невская, д.9 в п. Павлово Кировского района, Ленинградская области | пог.м | 160 | 9 065,55 | 2023 |
| 2 | МО Павловское ГП | сети водоснабжения | Капитальный ремонт сетей водоснабжения Ду 100 по Ленинградскому пр. от д.104 до д.130 в пос. Павлово Кировского района Ленинградской области | пог.м | 500 | 13 280,00 | 2026 |
| 3 | МО Павловское ГП | сети водоснабжения | Капитальный ремонт сетей водоснабжения Ду 100 по Ленинградскому пр. от д.44 до д.70 в пос. Павлово Кировского района Ленинградской области | пог.м | 480 | 15 912,00 | 2024 |
| 4 | МО Павловское ГП | сети водоснабжения | Капитальный ремонт сетей водоснабжения Ду 100 от ул.Школьная д.4 до Ленинградский проспект д.44 в пос. Павлово Кировского района Ленинградской области | пог.м | 300 | 10 560,00 | 2025 |
| 5 | МО Павловское ГП | сети водоснабжения | Капитальный ремонт сетей водоснабжения Ду 100 от ул.Невская до ул.Школьная в пос. Павлово Кировского района Ленинградской области | пог.м | 400 | 11 026,00 | 2025 |
| 6 | МО Павловское ГП | сети водоснабжения | Капитальный ремонт сетей водоснабжения Ду 100 от д.130 Ленинградский проспект до д.12 Набережная реки Мги в пос. Павлово Кировского района Ленинградской области | пог.м | 290 | 8 560,30 | 2023 |
| 7 | МО Павловское ГП | сети водоснабжения | Капитальный ремонт сетей водоснабжения Ду 100 от д.108 Ленинградский проспект до д.12 Набережная реки Мги в пос. Павлово Кировского района Ленинградской области | пог.м | 430 | 14 658,00 | 2026 |
| 8 | МО Павловское ГП | сети водоснабжения | Капитальный ремонт сетей водоснабжения Ду 100 от Старое шоссе от д. 15 до д. 39 (от ВК 73Г до ВК 73Б) в пос. Павлово Кировского района Ленинградской области | пог.м | 390 | 12 056,79 | 2026 |
|  |  | ИТОГО |  |  |  | 95 118,64 |  |
| 1 | МО Синявинское ГП | сети водоснабжения | Капитальный ремонт сетей водоснабжения Ду 63 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино территория 1, ул. Садовая | пог.м | 925 | 21 366,00 | 2024 |
| 2 | МО Синявинское ГП | сети водоотведения | Капитальный ремонт сетей водоотведения Ду 160 по ул. Садовый пер., территория 1, Кировского района Ленинградской области | пог.м | 181 | 5 099,00 | 2023 |
|  |  | ИТОГО |  |  |  | 26 465,00 |  |
| 1 | МО г.Кировск | сети водоотведения | Капитальный ремонт сетей водоотведения Ду 400 (500) от ул. Набережная (КК 872) до ул. Маяковская (КК 1154) в г. Кировск, Кировского района Ленинградской области | пог.м | 950 | 62 359,00 | 2025 |
| 2 | МО г.Кировск | сети водоотведения | Капитальный ремонт сетей водоотведения Ду 300 от ул. Набережная (КК 916) до ул. Краснофлотская (КК 996) в г. Кировск, Кировского района Ленинградской области | пог.м | 500 | 33 890,00 | 2024 |
| 3 | МО г.Кировск | сети водоснабжения | Капитальный ремонт сетей водоснабжения Ду 160 от ул. Набережная (ВК 259) до ул. Маяковская (ВК 281) в г. Кировск, Кировского района Ленинградской области | пог.м | 854 | 44 569,00 | 2025 |
| 4 | МО г.Кировск | сети водоснабжения | Капитальный ремонт сетей водоснабжения Ду 160 от ул. Набережная (ВК212) до ул. Маяковская (ВК 289) в г. Кировск, Кировского района Ленинградской области | пог.м | 880 | 48 956,00 | 2024 |
| 5 | МО г.Кировск | сети водоснабжения | Капитальный ремонт сетей водоснабжения Ду 160 по ул. Советская, ул. Краснофлотская, ул. Маяковского, ул. Новая, ул. Комсомола , ул. Победы в г. Кировск, Кировского района Ленинградской области | пог.м | 1810 | 91 315 | 2024 |
| 6 | МО г.Кировск | сети водоснабжения | Капитальный ремонт сетей водоснабжения Ду 225 от ул. Новая, д. 29 до СНТ Покровское Кировского района Ленинградской области | пог.м | 4750 | 178 569,00 | 2026 |
| 7 | МО г.Кировск | сети водоснабжения | Капитальный ремонт сетей водоснабжения Ду 225 от ПТФ Северная до РЧВ Кировского района Ленинградской области | пог.м | 1250 | 43 560,00 | 2026 |
|  |  | ИТОГО |  |  |  | 503 218,00 |  |
| 1 | МО г.Кировск | сети водоснабжения | Капитальный ремонт сетей водоснабжения Ду 160 от ул. Центральная, д. 12 до ул. Луговая д. 11 п. Молодцово Кировского района Ленинградской области | пог.м | 298 | 8 653,79 | 2025 |
| 2 | МО г.Кировск | сети водоснабжения | Капитальный ремонт сетей водоснабжения Ду 160 от ул. Центральная, д. 2 до ул. Луговая д. 2 п. Молодцово Кировского района Ленинградской области | пог.м | 245 | 7 956,33 | 2024 |
| 3 | МО г.Кировск | сети водоснабжения | Капитальный ремонт сетей водоснабжения Ду 160 от ул. Центральная, д. 15 до ул. Центральная п. Молодцово Кировского района Ленинградской области | пог.м | 80 | 5 460,00 | 2023 |
| 4 | МО г.Кировск | сети водоснабжения | Капитальный ремонт водовода в 2 ветки Ду 225 ВНС Молодцово - г.п. Мга Кировского района Ленинградской области | пог.м | 11500 | 659 339,00 | 2027 |
|  |  | ИТОГО |  |  |  | 681 409,12 |  |
| 1 | МО г. Отрадное | сети водоснабжения | Капитальный ремонт водопровода Д-160, протяженностью 2670 п.м с заменой задвижек Д-150 в количестве 38 штук по адресу пр.2-й Советский в г. Отрадное Кировского района Ленинградской области | пог.м | 2670 | 109 990,78 | 2026 |
| 2 | МО г. Отрадное | сети водоснабжения | Капитальный ремонт водопровода Д-150, протяженность 350 м по 7-й Линии в г. Отрадное Кировского района Ленинградской области | пог.м | 350 | 14 418,27 | 2023 |
| 3 | МО г. Отрадное | сети водоснабжения | Капитальный ремонт сетей водоснабжения Ду 150 ул. Безымянная от 2-Советского до переулка Хвойный г. Отрадное Кировского района Ленинградской области | пог.м | 210 | 8 650,96 | 2026 |
| 4 | МО г. Отрадное | сети водоснабжения | Капитальный ремонт сети водоснабжения Ду 600 420 пог.м, от 2-го подъема ВОС до магистрального водовода Ду 500 мм ш. Ленинградское г. Отрадное Кировского района Ленинградской области | пог.м | 420 | 19 889,68 | 2023 |
| 5 | МО г. Отрадное | сети водоснабжения | Капитальный ремонт сети водоснабжения Ду 160 по ул. 17-я линия, 18-я линия г. Отрадное Кировского района Ленинградской области | пог.м | 2910 | 91 728,00 | 2025 |
| 6 | МО г. Отрадное | сети водоснабжения | Капитальный ремонт сетей водоснабжения Ду 50 7-я Линия, от проспекта Ленсовета до Международного проспекта г. Отрадное Кировского района Ленинградской области | пог.м | 700 | 18 956,00 | 2026 |
| 7 | МО г. Отрадное | сети водоснабжения | Замена участка водопроводной сети по 16-ой линии ДУ 50 ПНД от перекрёстка пр-та Международного с 16-ой линией до перекрёстка 16-ой линии с пр-кт. Ленсовета г. Отрадное Кировского района Ленинградской области | пог.м | 400 | 16 239,00 | 2026 |
| 8 | МО г. Отрадное | сети водоотведения | Капитальный ремонт 3-х КНС в мкр. Аэрогеодезия г. Отрадное Кировского района Ленинградской области | шт | 3 | 8 496,00 | 2026 |
| 9 | МО г. Отрадное | сети водоотведения | Капитальный ремонт сетей водоотведения Ду 300 от угла дома Новая 6а по ул.Щурова до перекрёстка дорог по ул. Щурова и ул. Лесная г. Отрадное Кировского района Ленинградской области | пог.м | 170 | 6 593,00 | 2026 |
| 10 | МО г. Отрадное | сети водоотведения | Капитальный ремонт сетей водоотведения Ду 400 вдоль дома ул.Невская 1/3 на дорогу ул. Центральная у пешеходного перехода г. Отрадное Кировского района Ленинградской области | пог.м | 42 | 4 099,00 | 2026 |
| 11 | МО г. Отрадное | сети водоснабжения | Капитальный ремонт сети водоснабжения Ду 500 от ВОС г.Отрадное ул.Ленинградское шоссе 1В через главную дорогу Ленинградское шоссе до дома ул.Невская д.2, вдоль Ленинградского шоссе до ул.Невской 1/3 г. Отрадное Кировского района Ленинградской области | пог.м | 720 | 63 059,00 | 2024 |
| 12 | МО г. Отрадное | сети водоотведения | Капитальный ремонт сети водоотведения Ду 500 от ул. Невская д.7, ул.Невская д.5, ул. Клубная д.1 и вдоль дома по ул. Клубная д.3 г. Отрадное Кировского района Ленинградской области | пог.м | 1100 | 12 063,00 | 2026 |
| 13 | МО г. Отрадное | сети водоотведения | Капитальный ремонт сети водоотведения Ду 250 по ул. Новая г. Отрадное Кировского района Ленинградской области | пог.м | 226 | 9 022,33 | 2026 |
| 14 | МО г. Отрадное | сети водоснабжения | Капитальный ремонт сети водоснабжения Ду 220, от ул. Железнодорожная 20а до дома ул.Железнодорожная 4 г. Отрадное Кировского района Ленинградской области | пог.м | 264 | 6 593,23 | 2026 |
| 15 | МО г. Отрадное | сети водоотведения | Капитальный ремонт канализационного коллектора Ду 400 по ул. Новая г. Отрадное Кировского района Ленинградской области | пог.м | 410 | 23 569,00 | 2026 |
|  |  | ИТОГО |  |  |  | 413 367,25 |  |
| 1 | МО Мгинское ГП | сети водоснабжения | Капитальный ремонт сети водоснабжения Ду-160 от ул. Колпинская, д.65 до ш. Революции, д.58(школа-интернат); п. Мга Кировского района Ленинградской области | пог.м | 4500 | 128 960,00 | 2025 |
| 2 | МО Мгинское ГП | сети водоснабжения | Капитальный ремонт сети водоснабжения Ду-160 от пер. Таежный до станции 2-го подъема РЧВ; п. Мга Кировского района Ленинградской области | пог.м | 3950 | 101 017,00 | 2023 |
| 3 | МО Мгинское ГП | сети водоотведения | Капитальный ремонт сети водоотведения Ду 300 по ул. Железнодорожная п. Мга Кировского района Ленинградской области | пог.м | 300 | 9 003,00 | 2024 |
| 4 | МО Мгинское ГП | сети водоотведения | Капитальный ремонт сети водоотведения Ду 200 в районе ул. Связи и ул. Красного Октября; п. Мга Кировского района Ленинградской области | пог.м | 800 | 16 035,00 | 2024 |
| 5 | МО Мгинское ГП | сети водоотведения | Капитальный ремонт сети водоотведения Ду 200 по ул. Мирошниченко от д.26 до д.36, п. Мга Кировского района Ленинградской области | пог.м | 200 | 4 089,00 | 2024 |
| 6 | МО Мгинское ГП | сети водоотведения | Капитальный ремонт КНС ш. Революции (на территории в/ч) п. Мга Кировского района Ленинградской области | шт. | 1 | 32 659,00 | 2023 |
| 7 | МО Мгинское ГП | сети водоотведения | Капитальный ремонт сети водоотведения Ду 300 по ш. Революции д. 40-48, п. Мга Кировского района Ленинградской области | пог.м | 605 | 26 059,00 | 2025 |
| 8 | МО Мгинское ГП | сети водоснабжения | Капитальный ремонт сети водоснабжения Ду-63 д.105 по ул. Колпинская до ул. Кузнечная ДУ-2 п. Мга Кировского района Ленинградской области | пог.м | 300 | 4 056,00 | 2025 |
|  |  | ИТОГО |  |  |  | 321 878,00 |  |
| 1 | МО Мгинское ГП | сети водоснабжения | Капитальный ремонт аретизианской скважины п. Старая Малукса Кировского района Ленинградской области | шт. | 1 | 9 000,00 | 2025 |
| 2 | МО Мгинское ГП | сети водоотведения | Капитальный ремонт сети водоотведения Ду 300 д.33 по ул. Новоселов п. Старая Малукса Кировского района Ленинградской области | пог.м | 265 | 11 563,00 | 2024 |
|  |  | ИТОГО |  |  |  | 20 563,00 |  |
| 1 | МО Город Шлиссельбург | сети водоснабжения | Капитальный ремонт сети водоснабжения Ду-100 от ул. Староладожский канал, у д.16, ближе к Пионерскому пер. на перекрестке ул. Чекалова и Ладожского пер., 1 Мая, у д.20 г. Шлиссельбург Кировского района Ленинградской области | пог.м | 137 | 2 050,00 | 2024 |
| 2 | МО Город Шлиссельбург | сети водоснабжения | Капитальный ремонт сети водоснабжения Ду-170 на перекрестке ул. Чекалова д.29 г. Шлиссельбург Кировского района Ленинградской области | пог.м | 375 | 6 059,00 | 2024 |
| 3 | МО Город Шлиссельбург | сети водоотведения | Капитальный ремонт сети водоотведения Ду 200 микрорайон «Стрелка»: пер. Северный, д.1, д.1а, д.3, д.5, ул. Староладожский канал, д. 26 г. Шлиссельбург Кировского района Ленинградской области | пог.м | 160 | 2 650,00 | 2024 |
|  |  | ИТОГО |  |  |  | 10 759,00 |  |
| 1 | МО Приладожское ГП | сети водоотведения | Капитальный ремонт сети водоотведения Ду 200 от д. 5 в сторону ул. Центральная п. Приладожский Кировского района Ленинградской области | пог.м | 200 | 4 236,98 | 2023 |
|  |  | ИТОГО |  |  |  | 4 236,98 |  |
| 1 | МО Назиевское ГП | сети водоснабжения | Капитальный ремонт сети водоснабжения Ду-170 по ул. Комсомольская до насосной установки п. Назия Кировского района Ленинградской области | пог.м | 1202 | 25 464,25 | 2024 |
| 2 | МО Назиевское ГП | сети водоснабжения | Капитальный ремонт сети водоснабжения Ду-100 по ул. Комсомольская до насосной установки п. Назия Кировского района Ленинградской области | пог.м | 105 | 3 562,00 | 2024 |
|  |  | ИТОГО |  |  |  | 29 026,25 |  |
|  |  | ВСЕГО, в т.ч.: |  |  |  | 2 106 041,24 |  |
|  |  | 2023 год |  |  |  | 200 405,78 |  |
|  |  | 2024 год |  |  |  | 362 929,58 |  |
|  |  | 2025 год |  |  |  | 396 970,79 |  |
|  |  | 2026 год |  |  |  | 486 396,09 |  |
|  |  | 2027 год |  |  |  | 659 339,00 |  |
|  | * Реализация мероприятий после утверждения источника финансирования за счет бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |