Информация 
к заседанию постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Законодательного собрания Ленинградской области 12 апреля 2023 года по вопросу передачи в собственность Ленинградской области канализационных очистных сооружений в г. Кировск и г. Отрадное Кировского муниципального района Ленинградской области

Канализационно-очистные сооружения г. Кировск

Канализационные очистные сооружения г. Кировск представляют собой комплекс технологически связанных между собой отдельных объектов движимого и недвижимого имущества, расположенных на трех земельных участках муниципальной собственности Кировского муниципального района и МО «Город Кировск».

На отдельных объектах канализационных очистных сооружений г. Кировск Кировского муниципального района Ленинградской области (далее - КОС г. Кировск) в течение определенного периода времени проводилась реконструкция, но 7 объектов 
в эксплуатацию не введены, т.е. являются объектами незавершенного строительства. администрацией МО «Город Кировск» в отношении объектов незавершенного строительства проведены мероприятия по постановке их на кадастровый учет 
и признанию права собственности по результатам завершения процедуры 
по бесхозяйному имуществу в силу ст. 225 Гражданского кодекса РФ.

Передача объектов недвижимости, составляющих КОС г. Кировск, в собственность Ленинградской области и последующее закрепление на праве хозяйственного ведения за ГУП «Леноблводоканал» (далее – Предприятие) возможно только единым имущественным комплексом сооружений, расположенных в собственности Кировского района (23 объекта, 2 земельных участка) и МО «Город Кировск» (7 объектов незавершенных строительством, 1 земельный участок).

В соответствии со сведениями ЕГРН земельные участки с кадастровыми номерами 47:16:0101009:653 и 47:16:0101009:652, на которых расположены старые очистные сооружения, находятся внутри территории земельного участка 47:16:0101009:86, таким образом, инженерные коммуникации (сети электроснабжения, сети связи, внутриплощадочные сети водоснабжения и водоотведения и т.д.), соединяющие объекты старых очистных сооружений, расположены в том числе 
на территории земельного участка 47:16:0101009:86, находящегося в собственности МО «Город Кировск».

В соответствии ч. 5 п. 1 ст. 1 Земельного кодекса Российской Федерации одним из основных принципов земельного законодательства является единство судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов, согласно которому все прочно связанные с земельными участками объекты следуют судьбе земельных участков.

Таким образом, в собственность Ленинградской области должны подлежать передаче инженерные коммуникации, расположенные в границах земельного участка (сети электроснабжения, сети связи, внутриплощадочные сети водоснабжения и водоотведения и т.д.) и составляющие систему канализационных очистных сооружений.

24.03.2023 в комитете проведено совещание по вопросу передачи КОС г. Кировск и КОС г. Отрадное в собственность Ленинградской области.

В ходе совещания ГУП «Леноблводоканал выразил готовность принять существующие объекты, образующие комплекс КОС г. Кировск, при устранении администрацией замечаний в части исправления кадастровым инженером координат отдельных объектов, а также при подписании администрацией плана мероприятий («дорожной карты») по постановке на кадастровый учет и надлежащей передаче объектов, находящихся на земельном участке под комплексом КОС (неучтенные плоскостные объекты (иловые площадки), здания). Также предприятием отмечена необходимость передачи в собственность Ленинградской области и хозяйственное ведение ГУП «Леноблводоканал» линейных объектов на указанном земельном участке (сети электроснабжения, сети связи, внутриплощадочные сети водоснабжения и водоотведения и т.д.), соединяющие объекты старых очистных сооружений. В случае отсутствия указанного имущества в перечне передаваемого, процедура бесхозяйности и постановка на учет указанных объектов должна осуществляться Ленинградским областным комитетом по управлению государственным имуществом.

До надлежащего оформления неучтенных объектов проектирование реконструкции КОС г. Кировск не представляется возможным.

Администрацией МО «Город Кировск» и МО «Кировский муниципальный район» Ленинградской области выражен отказ в проведении кадастровых работ указанных объектов и проведения в отношении их процедуры бесхозяйности, ввиду отсутствия каких-либо правоустанавливающих документов на объекты, а также в связи с передачей земельного участка под комплексом КОС в собственность Ленинградской области вместе с передаваемыми учтенными объектами.

ГУП «Леноблводоканал» отмечено, что принятие имущества без устранения вышеуказанных замечаний и проведения администрацией кадастровых работ 
в отношении не учтенных объектов, расположенных на земельном участке под комплексом КОС, для последующей передачи в собственность Ленинградской области в установленном порядке, затягивает сроки начала проектирования реконструкции КОС г. Кировск.

После передачи КОС г. Кировск в государственную собственность, проведение кадастровых работ и постановка на учет указанных объектов, не включенных 
в перечень передаваемого имущества, должна осуществляться Ленинградским областным комитетом по управлению государственным имуществом. Учитывая, что 
до надлежащего оформления указанных объектов и уточнения их координат невозможно получить положительное заключение государственной экспертизы 
на проект, определить срок начала проектирования и реконструкции КОС г. Кировск 
в настоящее время не представляется возможным.

Канализационно-очистные сооружения г. Отрадное

В отношении существующих канализационных очистных сооружений г. Отрадное (далее – КОС г. Отрадное):

Администрацией муниципального образования «Отрадненское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Администрация поселения) на совещании заявлено, что требуемая мощность очистных пересмотрена и составляет 15 000 м3/сутки. Ведется подготовка документов 
для проведения торгов на выполнение актуализации схемы водоснабжения 
и водоотведения поселения. Внесение изменений обусловлено увеличением необходимой мощности КОС г. Отрадное с 10 600 (в действующей схеме) до 15 000 м3/сутки. При этом администрация выразила готовность в течение месяца сформировать новый участок для строительства новых очистных сооружений.

В июне 2016 был заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию КОС г. Отрадное с использованием технологии МБР (мембранный биореактор) и увеличением производительности
с 10 000 до 15 000 м3/сутки (поэтапно, с шагом 2,5 тыс. м3 по мере необходимости).

Подрядная организация – ООО «СПО «Эксперт-Строй». 01.06.2017 получено положительное заключение на проектную документацию, на сметную документацию – 21.08.2017.

При этом, при разработке проекта затрачены средства консолидированного бюджета и в целях эффективного использования бюджетных средств, комитет полагает использование ранее разработанных проектных решений, с учетом их актуализации.

Для включения проекта в АИП комитетом не единожды сообщалось ГУП «Леноблводоканал» о необходимости актуализации проекта «Организация реконструкции канализационных очистных сооружений, Ленинградское ш., д. 7, г. Отрадное», а также принятии в хозяйственное ведение незавершенных строительством объектов: иловая насосная станция с кадастровым номером 47:16:0201040:523, трансформаторная подстанция с кадастровым номером 47:16:0201040:524 и затраты по реконструкции КОС г. Отрадное с целью проведения мероприятий по реконструкции Объекта, взамен предлагаемого к строительству нового имущественного комплекса.

Одновременно информирую, что на сегодняшний день источники финансирования мероприятий (реконструкция или строительство КОС г. Кировск и КОС г. Отрадное) не определены, ввиду капиталоемкости данных мероприятий 
при ограниченности областного бюджета Ленинградской области. По заявкам 
на софинансирование мероприятий, направленным в Минстрой России, ответы 
на сегодняшний день не получены.