Пояснительная записка

к проекту постановления Правительства Ленинградской области
 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года №397 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области»

Проект разработан с целью перераспределения объемов финансирования государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» (далее – государственная программа)                    для повышения эффективности и приведению в соответствие планируемых значений показателей реализации структурных элементов и объемов финансирования соответствующих мероприятий.

Параметры государственной программы на 2023-2025 годы соответствуют предложениям, представленным Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области и Комитетом Ленинградской области 
по транспорту в проект областного закона  «О внесении изменений в областной закон Ленинградской области от 19 декабря 2022 года № 151-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

При этом, с целью эффективного использования выделенных средств, 
на 2023 год проектом предложено перераспределение бюджетных ассигнований по стройке и реконструкции в рамках мероприятий государственной программы, направленных на достижения цели федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».

Со статьи расходов ПИР будущих лет (реконструкция) по  мероприятию  «Реконструкция  автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения» перераспределены средства в размере 30 000,0 тыс. рублей, из них: 10 000,0 тыс. рублей на проведение проектно-изыскательские работ по объекту «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Парголово-Огоньки» км 25+340 - км 26+040 (для подключения ТПУ «Сертолово») и 20 000,0 тыс. рублей  
на мероприятие «Строительство  автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения».

Перераспределение предусмотрено на осуществление в 2023 году строительно-монтажных работ по объекту строительства «Устройство парковки на км 7+865 автомобильной дороги «Ульяновка-Отрадное» в Тосненском районе» (служебный документ № 65-9659/2020 от 20 августа 2020 года 
в рамках реализации проекта создания природно исторического и туристко-рекреациионного комплекса на месте молитвы князя Александра перед Невской битвой, Поручение Губернатора Ленинградской области).

С учетом изложенного, в соответствии с пунктом 11 статьи 4 областного закона Ленинградской области от 19 декабря 2022 года № 151-оз 
«Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» после принятия предложенных изменений                                                  в государственную программу Комитетом по дорожному хозяйству будут внесены  соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись областного бюджета Ленинградской области.

В  описательной части в разделе I «Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития транспортного комплекса Ленинградской области» государственной программы уточнены данные по сведениям 
об автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Ленинградской области и сооружениях на них,
в разделе III «Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» в подразделе 6 «Мероприятия, направленные на достижение цели федерального  проекта «Безопасность дорожного движения» мероприятие «Сокращение аварийности на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий инженерными методами» переименовано в «Устройство недостающих, восстановление существующих 
и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения».

Помимо этого, в разделе 8.1. (Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Чистая энергетика»), описание механизма реализации мероприятия (Возмещение части затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Ленинградской области, на закупку автобусов на газомоторном топливе)  уточнено в соответствии с планируемым изменением механизма предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с закупкой автотранспортными пассажирскими предприятиями, осуществляющими обслуживание регулярных маршрутов пассажирских перевозок на территории Ленинградской области, автобусов на газомоторном топливе.

Проект постановления Правительства Ленинградской области «О внесении изменений в Постановление Правительства Ленинградской области от 15.06.2020 N 407 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение части затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Ленинградской области, на закупку автобусов на газомоторном топливе в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» и признании утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 6 июня 2019 года 
N 257» проходит согласование.

Соответствующие изменения внесены в  Приложение 1 к пояснительной записке «Информация о взаимосвязи мероприятий государственной программы и плана мероприятий по реализации Стратегии» и в Приложение 2 
к пояснительной записке «Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей и мероприятий государственной программы».

В Таблице 1 «Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы  и их значениях» уточнены плановые значения по вводу километров по показателям «Протяженность построенных и реконструированных дорог регионального значения, в том числе количество мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок и автодорожных обходов населенных пунктов», «Прирост протяженности автомобильных дорог регионального 
и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту», «Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных 
в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту», учтены показатели по вводу дорог регионального и местного значения по мероприятию «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих доступ к садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области», а также включены фактически достигнутые значения показателей по итогам 2022 года.

Откорректированы плановые значения показателей Количество перевезенных пассажиров, Количество пассажиров, перевезенных в пригородном сообщении по Ленинградской области железнодорожным транспортом, Количество перевезенных пассажиров по маршрутам регулярных перевозок автомобильного транспорта – в целях приведения в соответствие с фактических уровнем 2022 года.

Превышение фактических значений над целевыми показателями государственной программы и Стратегической карты целей по направлению «Современный транспортный комплекс» обусловлено тем, что целевые показатели корректировались в 2020 г., в период действия ограничительных мер, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции и значительного снижения пассажиропотока на автомобильном и железнодорожном видах пассажирского транспорта.

В Таблице 2 к государственной программе «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) государственной программы» уточнена методика определения показателя «Объем потребления метана на транспорте», в целях приведения в соответствие с показателем федерального проекта «Развитие рынка природного газа как моторного топлива», на основании которого Минэнерго России разрабатывается федеральный проект «Чистая энергетика».

Указанные изменения не повлияют на достижение целевых показателей  по Соглашениям, заключенным Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области с Федеральным дорожным агентством.

2023 год

Общий объем финансирования программных мероприятий на 2023 год увеличен на сумму 2 117 836,4 тыс. рублей, при этом:

- финансирование из средств федерального бюджета увеличено на 75,6 тыс. рублей;

- финансирование из средств областного бюджета Ленинградской области увеличено на 2 082 620,6тыс. рублей;

- финансирование из средств местных бюджетов увеличено на 8 122,0 тыс. рублей;

- финансирование из средств  прочих источников увеличено на 27 018,2 тыс. рублей.

В государственную программу предлагается внести следующие изменения:

I. По мероприятиям и структурным элементам государственной программы ответственным исполнителем по которым является Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области:

1. По федеральному (региональному) проекту «Региональная и местная дорожная сеть» общий объем финансирования на 2023 г. за счет средств областного бюджета Ленинградской области уменьшен на 1 432,7 тыс. рублей.

1) По мероприятию «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения» лимит финансирования на 2023 год за счет средств областного бюджета Ленинградской области увеличен 97,2 тыс. рублей.

Увеличение расходов предусмотрено в связи с уточнением стоимости работ по инженерному сопровождению и авторскому надзору по  объекту «Реконструкция мостового перехода через реку Мойка на км 47+300 автомобильной дороги Санкт-Петербург - Кировск в Кировском районе Ленинградской области».

2) По мероприятию «Капитальный ремонт  автомобильных дорог общего пользования регионального регионального  и межмуниципального значения» 
за счет средств областного бюджета Ленинградской области уменьшен на 
1 529,9 тыс. рублей в связи с уточнением плана года (средства находятся 
в резерве).

3) По мероприятию «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» за счет средств областного бюджета Ленинградской области увеличен на 0,00051тыс. рублей.

2. По структурным элементам государственной программы федеральным (региональным) проектам «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»,  «Безопасность дорожного движения», «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» на 2023 г. объем финансирования остался без изменений.

3. По мероприятиям, направленным на достижения цели федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»,  лимит финансирования увеличен на  сумму 1 413 848,3 тыс. рублей, при этом:

- финансирование из средств областного бюджета Ленинградской области увеличено на 1 271 275,4 тыс. рублей;

- финансирование из средств местных бюджетов увеличено на 142 572,9 тыс. рублей.

1) По мероприятию «Строительство  автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения» лимит финансирования за счет средств областного бюджета Ленинградской области уменьшен на 121 431,2 тыс. рублей;

2) По мероприятию «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения» лимит финансирования за счет средств областного бюджета Ленинградской области увеличен на 178 367,5 тыс. рублей;

3) По мероприятию, финансовое обеспечение  которого  осуществляется за счет средств бюджетного кредита, предоставленного бюджету Ленинградской области из федерального бюджета:  «Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Санкт-Петербург – Матокса» на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Санкт-Петербург - Матокса» лимит финансирования уменьшен на 40 000,0 тыс. рублей.

Уменьшение предусмотрено в связи с уточнением плана года по объекту  (средства находятся в резерве).

4) По мероприятию «Строительство (реконструкция), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения» лимит финансирования увеличен на 58 007,8 на тыс. рублей, при этом:

- финансирование из средств областного бюджета Ленинградской области увеличено на 52 617,7 тыс. рублей;

- финансирование из средств местных бюджетов увеличено на 5 390,1тыс. рублей.

Изменения по объектам  строительства и реконструкции будут отражены в проекте постановления Правительства Ленинградской области  «О внесении  изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 30 ноября 2015 года № 450 «Об утверждении Перечня объектов государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»;

5) По мероприятию «Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения» лимит финансирования за счет средств областного бюджета Ленинградской области увеличен на 403 874,4 тыс. рублей.

Увеличение расходов в 2023 г. на 403 874,4 тыс. рублей предусмотрено в том числе:  на сумму 201 299,4 тыс. рублей на выполнение работ по заделке деформаций и повреждений покрытий а/д, на сумму 50 690,6 тыс. рублей на содержание а/д в Кингисеппском районе (средства Инвесторов РХА), на сумму 133 263,7 тыс. рублей на содержание объектов транспортной инфраструктуры (антитеррор), на сумму 4 995,9 тыс. рублей уточнение плана года по содержанию линий электроосвещения,  на сумму 14 858,6 тыс. рублей  на исполнение принятых обязательств по заключенным гос. контрактам.

6) По мероприятию «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения» лимит финансирования за счет средств областного бюджета Ленинградской области увеличен на 5 548,0 тыс. рублей.

Увеличение расходов в 2023 г. на сумму 5 548,0 тыс. рублей предусмотрено  в связи с уточнением фактической стоимости заключенных государственных контрактов по разработке проектов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в Ленинградской области.

7) По мероприятию «Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения» лимит финансирования за счет средств областного бюджета Ленинградской области увеличен на 902 887,8 тыс. рублей.

Увеличение расходов в 2023 г. на сумму 902 887,8 тыс. рублей предусмотрено  в том числе: на сумму 302 856,9 тыс. рублей средства Сисисевен на выполнение работ по ремонту а/д общего пользования регионального значения  41К-005 «Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп – Краколье»; на сумму 2 590,5 тыс. руб. на осуществление строительного контроля на объектах ремонта а/д; на сумму 597 440,4 тыс. рублей за счет средств РХА и Сисисевенн на исполнение принятых обязательств 
по заключенным гос. контрактам.

8) По мероприятию «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер» лимит финансирования увеличен на 15 111,1 тыс. рублей, при этом:

- финансирование из средств областного бюджета Ленинградской области увеличено на 13 751,1 тыс. рублей;

- финансирование из средств местного бюджета увеличено на 1 360,0 тыс. рублей.

Увеличение расходов в 2023г. на сумму 15 249,80 тыс. руб. в связи  с исполнением принятых обязательств по заключенным муниципальным контрактам на ремонт а/д в г. Бокситогорске.

9) По мероприятию «Кадастровые работы» в 2023 году лимит финансирования за счет средств областного бюджета Ленинградской области увеличен (открыт) на 8 923,8 тыс. рублей в связи с уточнением плана кадастровых работ: финансирование предусмотрено на проведение кадастровых работ по объектам стройки и реконструкции, в отношении которых на стадии проектирования утверждена документация по планировке территории, но проектная документация еще не прошла государственную экспертизу; раздел дорог для передачи отдельных участков, а также исполнение судебных решений относительно исправления границ полосы отвода дорог.

10) По мероприятию «Разработка и реализация проектов оснащения объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области техническими средствами обеспечения транспортной безопасности» лимит финансирования за счет средств областного бюджета Ленинградской области уменьшен на 133 713,7 тыс. рублей в связи с уточнением плана года и перераспределением на мероприятия по содержание объектов транспортной инфраструктуры ЛО (антитеррор).

11) По мероприятию «Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области» лимит финансирования за счет средств областного бюджета Ленинградской области уменьшен на 150,0 тыс. рублей на оценку  уязвимости объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области (Строительство мост. перехода через Свирь 
у г. Подпорожье).

12) По мероприятию «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих доступ 
к садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области» объем финансирования за счет местных бюджетов (софинансирование 
в размере 1% на ремонт дорог местного значения, обеспечивающих подъезды 
к садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области) увеличен на 1 371,9 тыс. рублей,  при этом:

На ремонт дорог регионального значения предусмотрено:

- финансирование из средств областного бюджета Ленинградской области 72 835,5тыс. рублей;

-  финансирование из средств  прочих источников 291 341,8 тыс. рублей.

На ремонт дорог местного значения предусмотрено:

- финансирование из средств областного бюджета Ленинградской области 27 164,5тыс. рублей;

- финансирование из средств местных бюджетов 1371,9 тыс. рублей;

- финансирование из средств  прочих источников 108 658,2 тыс. рублей.

4. По мероприятиям, направленным на достижения цели федерального проекта «Безопасность дорожного движения»,  лимит финансирования за счет средств областного бюджета Ленинградской области увеличен на  сумму 582 423,38 тыс. рублей.

Увеличение расходов по мероприятию, «Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального 
и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения», ответственным по которому является Комитет по дорожному хозяйству на сумму 582 423,38 тыс. рублей предусмотрено в том числе:  по ГКУ Ленавтодор на сумму 561 437,2 тыс. .рублей, в связи с уточнением плана года по мероприятию, из них на сумму 445 811,8 тыс. рублей на устройство наружного освещения и тротуаров; на сумму 49 000,0 тыс. рублей на устройство светофорных объектов, восстановление (нанесение) шумовых полос, установку сигнальных столбиков; на сумму 
20 000,0 тыс. рублей на разработку ПОДД; на сумму 46 625,4 тыс. рублей устройство пунктов весового контроля; на сумму 32 967,5 тыс. рублей  (за счет остатков по государственным и муниципальным контрактам 2022 года) на исполнение принятых обязательств по заключенным гос. контрактам (устройство светофорных объектов, наружного освещения и тротуаров, пунктов весового контроля, разработка ПОДД).

Уменьшение на сумму 11 981,3 тыс. рублей в связи с уточнением плана по ГКУ ЛО ЦБДД (средства в резерве).

5. По комплексу процессных мероприятий  «Создание условий для осуществления дорожной деятельности» общий объем финансирования за счет средств областного бюджета Ленинградской области увеличен на 132 423,0 тыс. рублей.

По мероприятиям государственной программы ответственным исполнителем по которым является Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области:

1) По мероприятию «Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений ГКУ «Ленавтодор» и ГКУ «ЦБДД» лимит финансирования за счет средств областного бюджета Ленинградской области увеличен на 15 064,3 тыс. рублей.

Увеличение расходов в 2023г. на сумму 15 064,3 тыс. рублей на увеличение фонда оплаты труда работников ГКУ ЛО "ЦБДД" в связи с увеличением в 2022 году штатной численности учреждения на 20 единиц 
в соответствии с распоряжением Правительства ЛО от 19.08.2022 № 583-р.

2) По мероприятию «Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат при приобретении дорожной техники и иного имущества, необходимого для функционирования и содержания и (или) ремонта автомобильных дорог, по договорам финансовой аренды (лизинга)» лимит финансирования за счет средств областного бюджета Ленинградской области увеличен на 117 358,7тыс. рублей.

Увеличение расходов в 2023 году на сумму 117 358,7 тыс. руб.  на исполнение принятых обязательств по заключенным Комитетом Соглашениям.

2024 год

Общий объем финансирования программных мероприятий на 2024 год увеличен на сумму 61 821,8 тыс. рублей, при этом:

- финансирование из средств федерального бюджета увеличено на 293,5 тыс. рублей;

- финансирование из средств областного бюджета Ленинградской области увеличено на 61 528,4 тыс. рублей.

При этом в государственную программу предлагается внести следующие изменения:

I. По мероприятиям и структурным элементам государственной программы ответственным исполнителем по которым является Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области:

1. По структурным элементам государственной программы федеральным (региональным) проектам «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения», «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» на 2024 г. объем финансирования остался без изменений.

2. По мероприятиям, направленным на достижения цели федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», общий лимит финансирования остался без изменений, при этом:

1) По мероприятию «Строительство  автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения» лимит финансирования за счет средств областного бюджета Ленинградской области уменьшен на 44 418,6 тыс. рублей.

Уменьшение расходов в 2024 году  на сумму 44 418,6 тыс. рублей в связи с уточнением плана года по объекту «Проезд от автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой на км 47 до ул. Танкистов во Всеволожском районе ЛО (средства находятся в резерве).

2) По мероприятию, финансовое обеспечение  которого  осуществляется за счет средств бюджетного кредита, предоставленного бюджету Ленинградской области из федерального бюджета:  «Строительство подъезда 
к ТПУ «Кудрово» с реконструкцией транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 Кола» лимит финансирования уменьшен на 125 000,0 тыс. рублей.

Уменьшение расходов в 2024 году  на сумму 125 000,0 тыс. рублей предусмотрено в связи с уточнением плана года по выкупу земельных участков при строительстве объекта Строительство подъезда к ТПУ «Кудрово» 
с реконструкцией транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 «Кола».

Изменения по объектам  строительства и реконструкции будут отражены в проекте постановления Правительства Ленинградской области  «О внесении  изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 30 ноября 2015 года № 450 «Об утверждении Перечня объектов государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»;

3) По мероприятию «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения» лимит финансирования за счет средств областного бюджета Ленинградской области увеличен на 130 000,0 тыс. рублей.

Увеличение расходов в 2024 году на сумму 130 000,0 тыс. руб. в связи с уточнением адресной программы ПИР и СМР по капитальному ремонту автомобильных дорог, из них: на сумму 125 000,0 тыс. рублей  на выполнение работ по капитальному ремонту а/д общего пользования регион. значения «Лужицы – Первое Мая» км 22+516 – км 22+604 в Кингисеппском районе Ленинградкой области»; на сумму 5 000,0 тыс. рублей в связи с уточнением адресной программы объектов по капитальному ремонту а/д (ПИР, инженерное сопровождение, авторский надзор).

4) По мероприятию «Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения» лимит финансирования за счет средств областного бюджета Ленинградской области увеличен на 34 418,6 тыс. рублей.

Увеличение расходов в 2024 г. на сумму 34 418,6тыс. рублей предусмотрено  в связи с уточнением адресной программы объектов по ремонту автомобильных дорог Ленинградской области.

5) По мероприятию «Кадастровые работы» в 2024 году лимит финансирования за счет средств областного бюджета Ленинградской области увеличен (открыт) на 5 000,0 тыс. рублей в связи с уточнением плана финансирования кадастровых работ.

3. По комплексу процессных мероприятий  «Создание условий для осуществления дорожной деятельности» общий объем финансирования за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 2024 год лимит финансирования остался без изменений.

2025 год

Общий объем финансирования программных мероприятий на 2025 год увеличен за счет средств федерального бюджета на сумму 293,5 тыс. рублей.

При этом в государственную программу предлагается внести следующие изменения:

I. По мероприятиям и структурным элементам государственной программы ответственным исполнителем по которым является Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области:

1. По структурным элементам государственной программы федеральным (региональным) проектам «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения», «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» на 2025 г. объем финансирования остался без изменений.

2. По мероприятиям, направленным на достижения цели федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», общий лимит финансирования остался без изменений, при этом:

1) По мероприятию «Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения» лимит финансирования за счет средств областного бюджета Ленинградской области уменьшен на 85 000,0 тыс. рублей.

Уменьшение расходов в 2025 году  на сумму 85 000,0 тыс. руб. в связи с уточнением плана года по целевым программам по содержанию а/дорог (средства находятся в резерве)

2) По мероприятию «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения» лимит финансирования за счет средств областного бюджета Ленинградской области увеличен на 50 000,0 тыс. рублей.

Увеличение расходов в 2025 г. на сумму 50 000,0 тыс. рублей предусмотрено в связи с уточнением адресной программы объектов по капитальному ремонту а/д (ПИР, инженерное сопровождение, авторский надзор).

3) По мероприятию «Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения» лимит финансирования за счет средств областного бюджета Ленинградской области увеличен на 35 000,0 тыс. рублей.

Увеличение расходов в 2025 г. на сумму 35 000,0 тыс. рублей предусмотрено  в связи с уточнением адресной программы объектов по ремонту автомобильных дорог Ленинградской области.

3. По комплексу процессных мероприятий  «Создание условий для осуществления дорожной деятельности» общий объем финансирования за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 2024 год лимит финансирования остался без изменений.

II. По мероприятиям и подпрограммам ответственным исполнителем по которым является Комитет Ленинградской области по транспорту.

Изменения в таблицу 3 к государственной программе (План реализации государственной программы) подготовлены с учетом проекта областного закона «О внесении изменений в областной закон от 19.12.2022 № 151-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

1.1.В соответствии с областным законом «О внесении изменений в областной закон Ленинградской области от 19 декабря 2022 года № 151-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» предусмотрено увеличение на 54 836,4 тыс. руб.:

- субсидии на строительство (реконструкцию) объектов транспортной инфраструктуры, включая их проектирование в размере 17 917,2 тыс. рублей;

- субсидии на строительство (реконструкцию) объектов транспортной инфраструктуры, включая их проектирование (остатки средств на начало текущего финансового года) в размере 36 919,2 тыс. рублей.

По объекту «Строительство автостанции в г. Подпорожье, ул. Октябрят, д. 10» в 2023 году уровень софинансирования за счет средств областного бюджета не соответствует предельному уровню софинансирования расходных обязательств муниципальных образований (далее – ПУС), установленных Распоряжением Правительства Ленинградской области от 23.05.2022 № 340-р, а именно в соответствии с Проектом уровень софинансирования Ленинградской области составляет 93,000002, при установленном ПУС – 93. Объем финансирования местного бюджета по объекту в 2023 году составляет 4 127,5 тыс. руб.

1.2. Субсидии автономной некоммерческой организации «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области»

Объем финансирования уставной деятельности Дирекции за счет федерального бюджета приведен в соответствие с федеральным законом «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и составил 30 075,6 тыс. руб.

Объем финансового обеспечения за счет прочих источников приведен в соответствие с законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и финансовым планом Дирекции на 2023 год и составил: 89 016,5 тыс. руб., в том числе: бюджет Санкт-Петербурга 87 018,2 тыс. руб., доходы от иной, приносящей доход деятельности 1 998,3 тыс. руб.

1.3. «Развитие информационных систем на общественном транспорте»

Увеличение на 12 371,3 тыс. руб., в том числе:

1.3.1. Мероприятия по модернизации ГИС АСОП ЛО 6 937,5 тыс. рублей.

1) Разработка и развертывание подсистемы отчетов, основанной на доступе к данным через веб-сервис отчетов.

2) Создание системы постоянного мониторинга работоспособности ГИС АСОП ЛО.

3) Выполнение комплекса работ по интеграции ГИС АСОП ЛО с ГИС РИНС ЛО.

4) Получение возможности выдачи/замены карт в МФЦ, приема оплаты отложенного пополнения ЕСПБ ЛО, активации ЕСПБ ЛО, автоматической записи бесплатного ЕСПБ ЛО (если пассажир имеет право на такой билет)

1.3.2. Аттестационные испытания ГИС АСОП ЛО и разработка документации для обеспечения безопасности информации значимого объекта критической информационной инфраструктуры 525,0 тыс. руб.

1) Проведение аттестационных испытаний на соответствие требованиям, предъявляемым к государственной информационной системе, как значимому объекту критической информационной инфраструктуры.

2) Разработка документации для обеспечения безопасности информации значимого объекта критической информационной инфраструктуры.

3) Закупка смарт-карт (КВР 242, КОСГУ 346)

1.3.3. Закупка смарт-карт 4 908,8 тыс. руб.

Стоимость карт значительно выросла в связи с введением санкций на импорт чипов в РФ. Если в 2022 году карты приобретались по цене 62 рубля за штуку, то согласно полученным коммерческим предложениям в 2023 году цена 1 карты на рынке достигла 90 рублей.

1.4. Изготовление нагрудного знака и удостоверения к Почетному званию Ленинградской области «Почетный работник транспорта Ленинградской области – увеличение на 270,0 тыс. руб.

1.5. Выполнение работ, связанных с организацией транспортного обслуживания

Увеличение:

2023 год – 28 434,42 тыс. руб.,

2024 год – 61 528,37 тыс. руб.

В декабре 2022 года, Комитетом расторгнут ранее действовавший контракт на право обслуживания регулярных межмуниципальных маршрутов Кингисеппского района с АО «Кингисеппский автобусный парк» по соглашению сторон. Причиной расторжения явилась сложная экономическая ситуация и отсутствие возможности продолжать перевозки по маршрутам.

Во избежание социальной напряженности в районе, Комитетом заключен временный контракт на право обслуживания маршрутов, от которых отказался предыдущий перевозчик. Срок действия контракта – 30.06.2023 г.

В мае 2023 года планируется проведение конкурсных процедур по отбору перевозчика для работы на маршрутах на период с 01.07.2023 г. по 31.12.2024 г

1.6. «Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений»

1.6.1. Увеличение: 2 000 000,0 руб.

В связи с планируемой передачей 9-ти земельных участков от администрации муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в постоянное (бессрочное) пользование ГКУ ЛО «Леноблтранс» требуется дополнительное финансирование на их содержание.

Схемой территориального планирования Ленинградской области в области транспорта, (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 17.06.2021 года № 380, на территории МО «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области предусматривается мероприятие по созданию объекта регионального значения - транспортно-пересадочный узел «Девяткино» (ТПУ «Девяткино). В состав ТПУ «Девяткино» планируется включить автовокзал с перронами  посадки и высадки пассажиров, стоянку отстоя автобусов, стоянку автотранспорта, торговые объекты.

С целью реализации строительства автовокзала в составе ТПУ «Девяткино» за счет внебюджетных средств Ленинградской области необходимо:

- принять в собственность земельные участки в соответствии с разработанным ППТ и ПМ, которые в настоящее время находятся в муниципальной собственности;

- освободить земельные участки от обязательств третьих лиц;

-  провести кадастровые работы, сформировать единый земельный участок для строительства вокзала, поставить его на кадастровый учет;

- заключить соглашение с ООО «Стейт» на передачу земельного участка.

1.6.2. Увеличение за счет остатков 2022 года – 19,4 тыс. руб.

Проект не подлежит оценке регулирующего воздействия, так как не содержит положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, инвестиционной деятельности или возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности, инвестиционной деятельности и областного бюджета Ленинградской области.