Пояснительная записка

к проекту Постановления Правительства Ленинградской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 31.10.2013 № 368 «О государственной программе Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области»

Проект Постановления Правительства Ленинградской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 31.10.2013 № 368 «О государственной программе Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» (далее – Проект Постановления, Программа) разработан в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 07.03.2013 г. № 66 и Методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Ленинградской области, утвержденными приказом Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 13.06.2013 № 15, с целью:

- внесения сведений о фактических значениях показателей (индикаторов) Программы за 2022 год;

- корректировки плановых значений отдельных показателей (индикаторов) Программы, а также уточнения сведений о порядке сбора информации и методике расчета отдельных показателей (индикаторов) Программы;

- приведения плановых (прогнозных) значений финансового обеспечения Программы на 2023 год в соответствие с областным законом от 10.04.2023 № 34-оз «О внесении изменений  в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», а также в соответствие со сводной бюджетной росписью;

- внесения сведений о фактических расходах на реализацию Программы за 2022 год в соответствии с данными годовой отчетности;

- внесения изменений в порядки предоставления субсидий по приложениям 4.1, 4.2, 4.3 в части уточнения статей Федерального закона от 6 октября 2023 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», устанавливающих полномочия органов местного самоуправления Ленинградской области;

- других изменений.

1. В приложение 1 к Программе (Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» и их значениях) внесены сведения о фактических значениях показателей (индикаторов) Программы за 2022 год на основании отчета об  уточненных значениях показателей (индикаторов) за 2022 год государственной программы Ленинградской области  «Охрана окружающей среды Ленинградской области» (далее – Отчет), а также на основании опубликованных уполномоченным федеральным органом данных (для показателя «Качество окружающей среды»).

Фактическое значение показателя «Качество окружающей среды, процентов» приведено в соответствии с опубликованными в Единой межведомственной информационно-статистической системе 15 апреля 2023 года сведениями. Указанное значение рассчитано Минприроды России на основании методики, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2021 № 542 и составило 109,5 % (целевое значение 106,3 % достигнуто и превышено).

Фактическое значение показателя «Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, отходящих от стационарных источников, тыс. тонн» за 2022 год принято в соответствии с опубликованными Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзором) данными. Учитывая, что данные о величине валового регионального продукта публикуются Росстатом в первой декаде марта года, второго за отчетным (то есть данные за 2022 год будут опубликованы в 2024 году), фактическое значение «объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, отходящих от стационарных источников, тонн на 1 млн руб. ВРП» за 2022 год является оценочным, рассчитано на основе оценочных данных по валовому региональному продукту за 2022 год и подлежит уточнению после опубликования отчетных данных за 2022 год.

Одновременно с этим фактическое значение показателя «Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, отходящих от стационарных источников, тонн на 1 млн руб. ВРП» за 2021 год актуализировано на основании опубликованных Росстатом фактических данных о величине валового регионального продукта за 2021 год.

Фактические значения показателей «Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов, единиц» и «Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов, тыс. человек» за 2022 год составляют 1 ед. и 68,0 тыс. человек соответственно, плановые значения достигнуты. Работы  по  рекультивации  (восстановлению)  нарушенных  земель,  занятых свалкой  твердых  бытовых  отходов  по  адресу:  МО  «Сосновоборский  городской округ»,  д.  Ракопежи,  в  близи  СНТ  «Березовая  роща»  завершены.

Фактические значения показателей «Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, процентов», «Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, процентов» составляют 88,8 % (значение уточнено по отчетным данным по федеральному (региональному) проекту «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»)  и 64,0 % соответственно, плановые значения достигнуты с превышением.

Фактическое значение показателя «Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, процентов» составляет 6,9 %, плановое значение достигнуто.

Фактическое значение показателя «Доля муниципальных районов Ленинградской области, обеспеченных лицензированными местами размещения твердых коммунальных отходов, процентов» за 2022 год соответствует плановому (82%).

Фактическое значение показателя «Протяженность расчищенных участков русел рек, километров» в результате реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» (Ленинградская область) федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» составило 3,23 км, что соответствует плановому. В показатель включена протяженность расчистки участка реки Теплая – 2,7 км и ручья Безымянного – 0,53 км в рамках мероприятий по расчистке и восстановлению водных объектов бассейна реки Нева на территории Государственного музея-заповедника «Гатчина».

Фактическое значение показателя «Доля бесхозяйных гидротехнических сооружений в общем числе гидротехнических сооружений на территории Ленинградской области, процентов» за 2022 год составило 9,7 %, плановое значение достигнуто. Всего на основании данных о количестве комплексов ГТС, зарегистрированных в Российском регистре гидротехнических сооружений и их техническом состоянии, на территории Ленинградской области расположено 216 ГТС. На 01.01.2023 года количество бесхозяйных ГТС составило 21 единицу.

Фактические значения показателей «Лесистость территории Ленинградской области, процентов» и  «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, процентов» превысили плановые и составили соответственно 57,7 % (план – 57,5 %) и 106,1 % (план 81,8 %).

Фактическое значение показателя «Доля территории, занятой особо охраняемыми природными территориями регионального значения, в общей площади Ленинградской области, процентов» составило 5,8 % (план – 6,7 %). Общая площадь ООПТ регионального значения Ленинградской области на 01.01.2023 года составила 484175,54  гектаров (5,8 % от общей площади  Ленинградской области). В 2022 году подготовлены проекты постановлений Правительства Ленинградской области о создании двух новых ООПТ регионального значения – «Кюренниеми» («Бухта Желтая») и «Ивинский разлив».

Фактическое значение показателя «Количество ООПТ регионального значения, на которых обеспечиваются охранные мероприятия, единиц» соответствует плановому, на всех 48 ООПТ регионального значения выполнялись охранные мероприятия.

Фактическое значение показателя «Количество человек, принявших участие в мероприятиях по экологическому воспитанию, образованию и просвещению, тыс. человек» составило 16,8 тыс. человек (нарастающим итогом с 2017 года), что соответствует плановому значению.

Фактическое значение показателя «Уровень компенсации добычи основных видов полезных ископаемых приростом запасов, процентов» соответствует плановому, обеспечен 100% уровень компенсации добычи основных видов полезных ископаемых приростом запасов.

2. Проектом постановления откорректированы плановые значения на 2024 и 2025 годы следующих показателей (индикаторов) Программы:

«Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, процент», 2024 год – 76,3%, 2025 год – 76,3 %;

«Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, процент», 2024 год – 23,7 %, 2025 год – 23,7 %;

«Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, процент», 2024 год – 79,9 %, 2025 год – 79,9 %.

Плановые значения указанных показателей на 2024 год устанавливаются в соответствии с Паспортом регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Ленинградская область)» и в соответствии с дополнительным соглашением № 7 от 02.12.2022 № 051-2019-G20021-1/7, заключенным между Комитетом Ленинградской области по обращению с отходами и ППК «Российский экологический оператор». Соответствующие предложения о внесении изменений в План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года направлены Комитетом Ленинградской области по обращению с отходами в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности (исх. № 03-19-ИСХ-УО-1106/2023 от 28.04.2023 г.).

3. Проектом постановления уточняются алгоритмы формирования показателей:

«Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, отходящих от стационарных источников, тыс. тонн» в части дополнения алгоритмом формирования непосредственно объема выбросов загрязняющих веществ, тыс. тонн;

«Количество человек, принявших участие в мероприятиях по экологическому воспитанию, образованию и просвещению, тыс. человек»  в части учета при расчете показателя общего числа участников мероприятий.

Проектом постановления вносятся изменения в срок предоставления отчетности по отдельным показателям (в соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный план статистических работ, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р, и официальную статистическую методологию расчета показателей):

«Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов, единиц»;

«Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов, тыс. чел.».

Соответствующие изменения вносятся в приложение 2 к Программе (Сведения о порядке сбора информации и методике расчета отдельных показателей (индикаторов) Программы).

4. Проектом Постановления предусмотрено приведение финансового обеспечения Программы в 2023 году за счет средств областного бюджета в соответствие с областным законом от 10.04.2023 № 34-оз «О внесении изменений  в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (внесены соответствующие изменения в Паспорт Программы и приложение 3 к Программе «План реализации государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» на 2022 – 2025 годы»):

- увеличено финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и осуществление отдельных полномочий в области водных отношений» на 10 607,4 тыс. рублей для оплаты заключенных государственных контрактов, подлежащих в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в 2022 году в объеме, не превышающем остатка не использованных на 1 января 2023 года бюджетных ассигнований;

- увеличено финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Обеспечение управления и организация функционирования особо охраняемых природных территорий, сохранение ценных природных комплексов и объектов Ленинградской области» на 4 600 тыс. рублей на обеспечение деятельности ЛОГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Ленинградской области» (материально-техническое обеспечение деятельности специалистов, а также для эффективной охраны ООПТ);

- уменьшено финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Реализация функций в сфере лесных отношений» на 101,0 тыс. рублей (мероприятие «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения ЛОГКУ «Ленобллес») для оплаты по исполнительным листам:

ФС № 033692158, выданному 02 декабря 2022 года решением Кировского городского суда Ленинградской области от 07 июня 2022 года по делу 2-232/2022 (исполнительный лист направлен Комитетом финансов Ленинградской области 07.12.2022 года №17-05/740 на сумму 20,0 тыс. рублей);

ФС № 033691202, выданному 09 марта 2022 года определением Выборгского городского суда Ленинградской области по делу №13-330/2021 от 05 апреля 2021 года (исполнительный лист направлен Комитетом финансов Ленинградской области 13.01.2023 года №17-05/16 на сумму 81,0 тыс. рублей);

- уменьшено финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Осуществление контроля (надзора) за соблюдением природоохранного законодательства» на 35,5 тысяч рублей для оплаты по исполнительному листу ФС № 038739867 от 06.06.2022 по делу № 2-1788/2022;

- уменьшены бюджетные ассигнования по комплексу процессных мероприятий «Реализация функций в сфере обращения с отходами» (мероприятие «Обеспечение деятельности ЛОГКУ «Центр Ленинградской области по организации деятельности по обращению с отходами») на сумму 3 240,6 тыс. руб. ввиду наличия свободных лимитов; средства перераспределены на мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Чистая страна» (мероприятие «Разработка проектов рекультивации несанкционированных свалок в границах городов») на оплату не выполненных исполнителем в 2022 году работ на выполнение комплексных инженерных изысканий и разработку проекта работ по рекультивации объекта «Свалка города Приозерска (Ленинградская область)» в рамках государственного контракта от 12.09.2022 № 14/2022.

4. Проектом Постановления предусмотрено внесение изменения в финансовое обеспечение Программы на 2023 год, не предусмотренного областным законом от 10.04.2023 № 34-оз «О внесении изменений  в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в соответствии со сводной бюджетной росписью:

- уменьшение финансовое обеспечение по мероприятию «Проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде» в рамках федерального (регионального) проекта «Чистая страна» обусловлено переносом завершения мероприятия на 2024 год, бюджетные ассигнования перераспределены в резервный фонд Правительства Ленинградской области  для финансового обеспечения мероприятий по реализации национальных проектов (включая федеральные проекты), определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В настоящее время Минприроды России осуществляется процедура по перераспределению целевых средств, согласно которой сумма уменьшенного в 2023 году финансового обеспечения мероприятия будет предоставлена Ленинградской области в 2024 году. Финансовое обеспечение мероприятия на 2023 год в соответствии со сводной бюджетной росписью составляет за счет областного бюджета Ленинградской области 23 716,4 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 12 461,2 тысяч рублей.

Таким образом, финансовое обеспечение Программы на 2023 год составляет 5 958 342,0 тыс. рублей (уменьшение на 4 751,5 тыс. рублей), в том числе:

федеральный бюджет – 490 727,4 тыс. рублей (уменьшение на 25 788,8 тыс. рублей);

областной бюджет – 2 146 802,8 тысяч рублей (увеличение на 2 037,3 тыс. рублей);

местные бюджеты – 56 199,8 тысяч рублей (без изменений);

прочие источники – 3 264 612,0 тысяч рублей (увеличение на 19 000, 0 тыс. рублей).

Соответствующие изменения внесены в паспорт Программы и приложение 3 к Программе (План реализации государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» на 2022 – 2025 годы).

5. Проектом Постановления предусмотрено приведение в соответствие наименование объектов по Приоритетному проекту «Развитие системы обращения с отходами на территории Ленинградской области» в связи с поступившими предложениями от АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» от 09.12.2022 № вх-уо-5477/2022: с целью приведения в соответствие с проектом объекта обработки, утилизации и размещения твердых коммунальных отходов мощностью 300 тыс. тонн в год по адресу: Всеволожский район, Рахьинское г/п и комплекса по обработке (сортировке), обезвреживанию и размещению отходов по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, промзона «Фосфорит».

Соответствующее изменение вносится в раздел 3.1 Программы.

Проектом постановления предусмотрено уточнение срока достижения цели по Приоритетному проекту «Тропа 47»: в соответствии с Паспортом проекта целью проекта является создание к 2025 году сети функционирующих туристских маршрутов на природных территориях Ленинградской области. Кроме того, Проектом постановления предусмотрено уточнение плановых значений финансового обеспечения приоритетного проекта «Тропа 47» на 2023 год за счет средств прочих (внебюджетных) источников на основании соглашений о реализации проекта «Тропа 47» на сумму 19 000,0 тыс. рублей. Исполнителями мероприятий проекта за счет внебюджетных источников выступают участники проекта, инвесторы, арендаторы/собственники территорий.

Соответствующие изменения вносятся в раздел 3.4 Программы, приложение 3 к Программе.

6. Проектом Постановления предусмотрено внесение изменений в порядки предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для накопления (раздельного накопления) твердых коммунальных отходов (приложение 4.1 к Программе), на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (приложение 4.2 к Программе), на мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок (приложение 4.3 к Программе) в части дополнения направления предоставления субсидии (пункт 1.4 порядков) статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2023 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», устанавливающей полномочия органов местного самоуправления городских округов.

7. Программа дополнена приложением 5 (Сведения о фактических расходах на реализацию государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области»), предусмотренным абзацем 12 пункта 20.3 Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Ленинградской области (утв. приказом комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 13.06.2013 г. № 15). Информация о фактических расходах на реализацию Программы за 2022 год соответствует Годовому отчету о  реализации Программы за 2022 год.

Перечисленные изменения не повлияют на выполнение задач Программы, показатели Программы будут достигнуты.

# Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия к проекту  постановления Правительства Ленинградской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 31.10.2013 № 368 «О государственной программе Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» не требуется.

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

# к проекту постановления Правительства Ленинградской области

«О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 31 октября 2013 года №368 «О государственной программе «Охрана окружающей среды Ленинградской области»

Принятие постановления Правительства Ленинградской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 31 октября 2013 года №368 «О государственной программе «Охрана окружающей среды Ленинградской области» не потребует дополнительных расходов из областного бюджета.