Пояснительная записка

к проекту постановления Правительства Ленинградской области
 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года №397 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области»

Проект разработан с целью перераспределения объемов финансирования государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» (далее – государственная программа)                    для повышения эффективности и приведению в соответствие планируемых значений показателей реализации подпрограммы и объемов финансирования соответствующих мероприятий.

Общий объем финансирования программных мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» в 2023 году уменьшен за счет средств областного бюджета Ленинградской области на сумму 5,0 тыс. рублей

Комитетом Ленинградской области по транспорту получено уведомление о поступлении исполнительного документа (по исполнительному документу ФС № 039426294 от 18.08.2022, судебных расходов в адрес индивидуального предпринимателя Устьянцева Андрея Геннадьевича в сумме 5 000,0 руб., 
по определению  Арбитражного суда города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области от 27.04.2022 года, дело № А56-59883/2021.

В этой связи, во исполнение пункта 3 раздела 4 Приказа комитета финансов Ленинградской области от 24.11.2010 № 18-02/01-02-181 
«Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета Ленинградской области, бюджетной росписи главных распорядителей, главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области», Комитетом 
ЛО по транспорту направлены предложения в адрес Комитета финансов 
ЛО о внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета Ленинградской области и перераспределении бюджетных ассигнований на 2023 год со статьи 12.8.05.06040 (Возмещение части затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность 
на территории Ленинградской области, на закупку автобусов на газомоторном топливе) на оплату судебных расходов в размере 5000,0 руб.

По мероприятиям и структурным элементам государственной программы, ответственным исполнителем по которым является Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области, общий объем финансирования 
не изменился, при этом проектом включена информация о перераспределении средств между мероприятиями по строительству, реконструкции, ремонту, капитальному ремонту, а также мероприятиями, связанными с разработкой и реализацией проектов оснащения объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области техническими средствами обеспечения транспортной безопасности.

Указанные перераспределения предусмотрены в рамках федерального (регионального) проекта «Региональная и местная дорожная сеть» 
и мероприятий, направленных на достижения цели федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», а также комплекса процессных мероприятий  «Создание условий для осуществления дорожной деятельности».

С учетом изложенного, в соответствии с пунктом 11 статьи 4 областного закона Ленинградской области от 19 декабря 2022 года № 151-оз 
«Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» после принятия предложенных изменений                                                  в государственную программу Комитетом по дорожному хозяйству будут внесены  соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись областного бюджета Ленинградской области.

В  описательной части в разделе I «Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития транспортного комплекса Ленинградской области» государственной программы уточнены данные по сведениям 
об автомобильных дорогах общего пользования местного значения Ленинградской области и сооружениях на них, в разделе.

В Таблице 1 «Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы  и их значениях» уточнены плановые значения по вводу километров по показателям  «Прирост протяженности автомобильных дорог регионального 
и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту».

Помимо этого, откорректировано наименование показателя «Количество условных транспортных средств, переоборудованных на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива» в целях приведения 
в соответствие с Соглашением «27» декабря 2022 г № 022-09-2023-032 между Министерством энергетики Российской Федерации и Правительством Ленинградской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при поддержке переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива

Указанные изменения не повлияют на достижение целевых показателей  по Соглашениям, заключенным Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области с Федеральным дорожным агентством.

2023 год

Общий объем финансирования программных мероприятий государственной программы на 2023 год уменьшен за счет средств областного бюджета на сумму 5,0 тыс. рублей.

При этом в государственную программу предлагается внести следующие изменения:

I. По мероприятиям и структурным элементам государственной программы ответственным исполнителем по которым является Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области:

1. По федеральному (региональному) проекту «Региональная и местная дорожная сеть» общий объем финансирования на 2023 г. за счет средств областного бюджета Ленинградской области увеличен на сумму 292 355,96  тыс. рублей.

1) По мероприятию «Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального  и межмуниципального значения» лимит финансирования на 2023 год за счет средств областного бюджета Ленинградской области увеличен на 292 355,96 тыс. рублей.

Увеличение расходов предусмотрено на проведение работ
 в 2023 году  на  дорогах общего пользования регионального значения, требующих незамедлительного ремонта: «Марьино - Ольгино – Сашино», 
км 0+000 - км 3+619 (мощность ввода 3,619 км), «Лужицы-Первое Мая», 
км 11+000 - км 21+000 (мощность ввода 10,0 км) и «Каменногорск - Лесогорск», км 0+000 - км 2+300 (мощность ввода 2,30 км).

2) По мероприятию «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» за счет средств областного бюджета Ленинградской области уменьшен на 0,00050 тыс. рублей.

2. По структурным элементам государственной программы федеральным (региональным) проектам «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»,  «Безопасность дорожного движения», «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» на 2023 г. объем финансирования остался без изменений.

3. По мероприятиям, направленным на достижения цели федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»,  общий объем финансирования на 2023 г. за счет средств областного бюджета Ленинградской области уменьшен на сумму 287 852,5 тыс. рублей, при этом:

1) По мероприятию «Строительство  автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения» лимит финансирования за счет средств областного бюджета Ленинградской области увеличен на 87 500,0 тыс. рублей;

Увеличение расходов в размере 100 000,0 тыс. рублей предусмотрено на выкуп земельных участков по объекту «Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу «Санкт-Петербург-Матокса» во Всеволожском районе;

Уменьшение расходов в размере  12 500,0 тыс. рублей предусмотрено 
по объекту «Строительство подъезда к туристско-рекреационной зоне «Ленинградская битва» (кластерный участок «Мирным гражданам Советского Союза»).

2) По мероприятию «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения» лимит финансирования за счет средств областного бюджета Ленинградской области уменьшен на 16 149,1 тыс. рублей.

Увеличение расходов в размере 20 000,0 тыс. рублей предусмотрено 
на выкуп земельных участков по объекту «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши» (1,2 этап)» во Всеволожском районе.

Уменьшение расходов в размере  36 149,1 тыс. рублей предусмотрено по объекту «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Парголово-Огоньки» км 25+340 - км 26+040 (для подключения ТПУ «Сертолово») в связи с невозможностью по ряду объективных причин осуществления в полном объеме в 2023 году  мероприятий по выполнению проектно-изыскательских работ и получению положительного заключения государственной экспертизы, а именно:  ПИР - 29 928,6 тыс. рублей и проведение государственной экспертизы - 6 220,5 тыс. рублей.

В 2023 году  на выполнение проектно-изыскательских работ 
и прохождение государственной экспертизы предусмотрены средства областного бюджета Ленинградской области в размере 40 649,1 тыс. рублей 
в соответствии с пунктом 2 Перечня Губернатора Ленинградской области по итогам совещания с руководителями органов исполнительной власти Ленинградской области 15 августа 2022 года (Служебный документ 
от 23.08.2022 №065-10987/2022 прилагаю).

В соответствии с п. 2.1 протокола №ПР-35/2023 от 24.02.2023г. 
под председательствованием Заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Е.П. Барановского, ГКУ «Ленавтодор» выполнена подготовка конкурсной документации с целью заключения государственного контракта 
в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. № 44-ФЗ на проектно-изыскательские работы по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Парголово – Огоньки» во Всеволожском районе Ленинградской области (для подключения ТПУ «Сертолово»)».

Срок окончания работ по проектированию – до 30.11.2023г.

Конкурсная документация (ООЗ, Задание на проектирование, РНМЦ 
и т.д.) опубликована на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС). Идентификационный номер закупки №0145200000423000399.

При подведении итогов была подана жалоба (обоснованная) 
от 31.03.2023г.

ГКУ «Ленавтодор» подготовило конкурсную документацию для повторного опубликования на ЕИС и закупка была опубликована.

При подведении итогов была подана жалоба (обоснованная) от 18.05.2023г.

При очередной корректировке конкурсной документации и опубликовании на ЕИС, ориентировочный срок заключения государственного контракта на проектно-изыскательские работы – август 2023 года.

Срок проектирования с прохождением государственной экспертизы примерно занимает около 12 месяцев.

При очередной корректировке конкурсной документации и опубликовании на ЕИС, ориентировочный срок заключения государственного контракта на проектно-изыскательские работы – август 2023 года. Таким образом, в связи с несостоявшимися процедурами торгов сроки выполнения проектно-изыскательских работ с получением положительного заключения государственной экспертизы будут увеличены до 2024 года включительно.

3) По мероприятию «Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения» лимит финансирования за счет средств областного бюджета Ленинградской области уменьшен на 100 000,0 тыс. рублей.

Уменьшение расходов в 2023 г. предусмотрено со средств, находившихся в резерве и предусмотренных на заключение контрактов по привлечению сил транспортной безопасности (ГБР-группы быстрого реагирования), содержание пунктов управления обеспечением транспортной безопасности (далее – ПУ ОТБ).

В 2023 году на привлечение сил транспортной безопасности (ГБР), содержание ПУ ОТБ предусмотрено 133 263,7 тыс. рублей.

В связи с оснащением в 2023 году 4 объектов транспортной инфраструктуры (далее – ОТИ), в настоящее время проводится процедура заключения государственного контракта, после проведения пусконаладочных работ и введения объектов в эксплуатацию, в целях исполнения требований ППРФ от 21.12.2020 № 2201 п.7. Требований подпункт 3) - Субъект транспортной инфраструктуры (Ленинградская область) в целях обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры обязан: образовать (сформировать) и (или) привлечь для защиты ОТИ в соответствии с планом обеспечения транспортной безопасности ОТИ подразделение (подразделения) транспортной безопасности, в том числе специально оснащенные мобильные группы быстрого реагирования; подпункт 24) обеспечить в соответствии с планом обеспечения безопасности объекта и с учетом особенностей функционирования ОТИ непрерывное функционирование ПУ ОТБ, а также накопление, обработку и хранение в электронном виде данных с технических средств обеспечения транспортной безопасности.

Выделенные средства планировалось направить на указанные виды работ. В связи с тем, что окончание работ по оснащению в соответствии с заключаемым государственным контрактом – ноябрь 2023 года, фактически привлечение сил транспортной безопасности и содержание ПУ ОТБ для 4 ОТИ будет осуществляться в течение  двух месяцев 2023 года.

По итогу проведенного анализа контрактов на официальном сайте https://zakupki.gov.ru,  по объектам аналогам на данные виды работ будут достаточны средства в размере 33 263,7 тыс. рублей, в том числе с учетом привлечения сил обеспечения транспортной безопасности на вводимый 
в эксплуатацию ОТИ -  Мост через реку Свирь автомобильная дорога «Подъезд к ст. Подпорожье», а также содержания системы мониторинга ОТИ и ПУ ОТБ.

4) По мероприятию «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения» лимит финансирования за счет средств областного бюджета Ленинградской области уменьшен на 234 874,9 тыс. рублей.

Уменьшение расходов в 2023 г. на сумму 260 000,0 тыс. рублей предусмотрено по объекту «Капитальный ремонт моста через реку Луга на км 6+100 автомобильной дороги «Лужицы-Первое Мая» в Кингисеппском районе». В текущем году торги по данному объекту не состоялись.

Увеличение расходов в 2023 г. на сумму 25 125,1 тыс. рублей предусмотрено по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к станции Ламбери»
км 0 + км 2 во Всеволожском районе (1,709 км)» в Кингисеппском районе» 
в связи с ростом цен на строительные ресурсы и необходимостью изменения (увеличения) цены контрактов  в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 № 1315 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации»).

5) По мероприятию «Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения» лимит финансирования за счет средств областного бюджета Ленинградской области уменьшен на 17 000,0 тыс. рублей.

Уменьшение расходов предусмотрено за счет средств резерва, предусмотренных на новые процедуры по ПИР.

6) По мероприятию «Разработка и реализация проектов оснащения объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области техническими средствами обеспечения транспортной безопасности» лимит финансирования за счет средств областного бюджета Ленинградской области уменьшен
на 8 078,5 тыс. рублей.

Уменьшение расходов предусмотрено за счет средств резерва, предусмотренных на новые процедуры.

7) По мероприятию «Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области» лимит финансирования за счет средств областного бюджета Ленинградской области увеличен на 750,0 тыс. рублей.

В 2023 году на проведение оценки уязвимости ОТИ предусмотрено 150,0 тыс. рублей. Данные средства предназначены на объект транспортной инфраструктуры «Мост через реку Свирь автомобильной дороги «Подъезд к ст. Подпорожье» (категория по ТБ – первая, присвоена 28.09.2023). Работы по государственному контракту выполняются.

При этом в текущем году 08.06.2023 (уведомление ФДА от 09.06.2023 исх. № 09-27/22265) присвоена категория по транспортной безопасности 5 ОТИ, расположенных на автомобильных дорогах Ленинградской области. В соответствии с требованиями ППРФ от 21.12.2020 № 2201 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства» п.7. Требований подпункты 5),6) и 7) - Субъект транспортной инфраструктуры (Ленинградская область) в целях обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры обязан: провести оценку уязвимости ОТИ, разработать и утвердить план обеспечения ТБ ОТИ и реализовать план обеспечения безопасности объекта поэтапно, не позднее 2 лет со дня присвоения категории объекту транспортной инфраструктуры.

Для исполнения требований в установленные сроки, необходимо дополнительно направить средства в размере 750,0 тыс. рублей на проведение оценки уязвимости на вновь откатегориванные в текущем году ОТИ. Стоимость работ принята по объектам аналогам в ранее исполненных контрактах.

4. По комплексу процессных мероприятий  «Создание условий для осуществления дорожной деятельности» общий объем финансирования за счет средств областного бюджета Ленинградской области уменьшен на 4 503,5 тыс. рублей.

По мероприятиям государственной программы, ответственным исполнителем по которым является Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области:

1) По мероприятию «Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат при приобретении дорожной техники и иного имущества, необходимого для функционирования и содержания и (или) ремонта автомобильных дорог, по договорам финансовой аренды (лизинга)» лимит финансирования за счет средств областного бюджета Ленинградской области уменьшен на 4 503,5 тыс. рублей.

Уменьшение расходов обусловлено уточнением размера первоначального лизингового платежа по итогам отбора на предоставление в 2023 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области на финансовое обеспечение затрат при приобретении дорожной техники и иного имущества, необходимого для функционирования, содержания и (или) ремонта автомобильных дорог, 
по договорам финансовой аренды (лизинга) (с последующим переходом права собственности от лизингодателя к лизингополучателю).

2024 год

Общий объем финансирования программных мероприятий государственной программы на 2024 год остался без изменений.

При этом в государственную программу предлагается внести следующие изменения:

I. По мероприятиям и структурным элементам государственной программы, ответственным исполнителем по которым является Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области:

1. По структурным элементам государственной программы федеральным (региональным) проектам «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»,  «Безопасность дорожного движения», «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» на 2024 г. объем финансирования остался без изменений.

2. По мероприятиям, направленным на достижения цели федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»,  общий объем финансирования на 2023 г. за счет средств областного бюджета Ленинградской области остался без изменений, при этом:

1) По мероприятию «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения» лимит финансирования за счет средств областного бюджета Ленинградской области увеличен на 36 220,5  тыс. рублей.

Увеличение расходов в размере  36 149,1 тыс. рублей предусмотрено по объекту «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Парголово-Огоньки» км 25+340 - км 26+040 (для подключения ТПУ «Сертолово») в связи с переносом (увеличением) сроков выполнения проектно-изыскательских работ - 30000,0 тыс. рублей 
и проведение государственной экспертизы - 6 220,5 тыс. рублей.

2) По мероприятию, финансовое обеспечение  которого  осуществляется за счет средств бюджетного кредита, предоставленного бюджету Ленинградской области из федерального бюджета:  «Строительство подъезда к ТПУ «Кудрово» с реконструкцией транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 «Кола» лимит финансирования увеличен 
на 123 109,7 тыс. рублей.

Увеличение предусмотрено на проведение мероприятий по выкупу 
и аренде земельных участков.

3) По мероприятию, финансовое обеспечение  которого  осуществляется за счет средств бюджетного кредита, предоставленного бюджету Ленинградской области из федерального бюджета:  «Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Санкт-Петербург – Матокса» на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Санкт-Петербург - Матокса» лимит финансирования уменьшен на 19 825,2  тыс. рублей.

Уменьшение расходов на сумму  2 371,4 тыс. рублей предусмотрено за счет средств резерва, предусмотренных на новые процедуры.

Уменьшение расходов на сумму  17 453,9 тыс. рублей  предусмотрено за счет средств резерва, предусмотренных на новые процедуры.

4) По мероприятию, финансовое обеспечение  которого  осуществляется за счет средств бюджетного кредита, предоставленного бюджету Ленинградской области из федерального бюджета:  «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Колтуши» во Всеволожском районе Ленинградской области, этап №3, этап №4» лимит финансирования уменьшен на 98,8 тыс. рублей.

Уменьшение расходов предусмотрено за счет средств резерва, предусмотренных на новые процедуры.

5) По мероприятию «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения» лимит финансирования за счет средств областного бюджета Ленинградской области уменьшен на 139 406,1 тыс. рублей.

Уменьшение расходов в 2023 г. на сумму 139 406,1 тыс. рублей предусмотрено по объекту «Капитальный ремонт моста через реку Луга на км 6+100 автомобильной дороги «Лужицы-Первое Мая» в Кингисеппском районе». В текущем году торги по данному объекту не состоялись.

2025 годы

Объем финансирования программных мероприятий государственной программы на 2025 год остался без изменений.

Проект не подлежит оценке регулирующего воздействия, так как не содержит положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, инвестиционной деятельности или возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности, инвестиционной деятельности и областного бюджета Ленинградской области.