Информация по КОС Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района

В соответствии с Областным законом Ленинградской области от 29.12.2015 №153-оз «О перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами государственной власти Ленинградской области и о внесении изменений в Областной закон «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области» из муниципальной собственности Доможировского сельского поселения в государственную собственность Ленинградской области было передано имущество, необходимое для реализации полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения. Очистные сооружения, расположенные по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский район, Доможировское сельское поселение, д.Барково д.42, которые в момент передачи имущества находились на реконструкции, муниципальный контракт № 0145300010015000090 от 17.08.2015 был заключен между администрацией Доможировского сельского поселения и ООО «ЛидерСтрой». В соответствии с проектно-сетной документацией по реконструкции канализационных очистных сооружений п.Рассвет было предусмотрено строительство нового здания и демонтаж старого здания, после введения новых очистных сооружений в эксплуатацию. В процессе реконструкции появился объект незавершенного строительства – степень готовности 95% с кадастровым номером 47:06:0627001:272 (новый КОС), расположенный на земельном участке с кадастровым номером 47:06:0627001:151 был оформлен в собственность Доможировского сельского поселения. После демонтажа старого здания, объект с кадастровым номером 47:06:0627001:168 должен был быть ликвидирован и снят с кадастрового учета, как отсутствующий. После передачи полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения на уровень Ленинградской области, работы на объекте были приостановлены до момента замены стороны контракта с муниципального на государственного заказчика.

После оформления муниципальной собственности на объект незавершенного строительства – степень готовности 95% с кадастровым номером 47:06:0627001:272, ГУП «Леноблводоканал» не дал своего согласия на передачу данного объекта в собственность Ленинградской области и стал считать, что объект с кадастровым номером 47:06:0627001:272 оформлен в муниципальную собственность ошибочно. В рамках исполнения протокольных решений совещания от 30.11.2021 по вопросу окончания строительства канализационно-очистной станции (КОС) в пос.Рассвет Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области администрацией Доможировского сельского поселения были проведены работы по устранению технической ошибки и снятия муниципальной собственности с  объекта незавершенного строительства – степень готовности 95% с кадастровым номером 47:06:0627001:272.

Поскольку объект недвижимости 47:06:0627001:272 получен путем преобразования (реконструкции) объекта недвижимости 47:06:0627001:168, право собственности Ленинградской области и право хозяйственного ведения ГУП «Леноблводоканал» было перенесено на объект недвижимости с кадастровым номером 47:06:0627001:272. Данное право возникло 27 апреля 2022 года. При этом объект недвижимости 47:06:0627001:168 стал архивным в связи с преобразованием.

Собственником канализационных очистных сооружений, расположенных по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский район, Доможировское сельское поселение, д.Барково д.42 является Ленинградская область, хозяйственное ведение возложено на ГУП «Леноблводоканал».

Строительство канализационных очистных сооружений администрацией Доможировского сельского поселения было приостановлено по причине перераспределения полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами государственной власти Ленинградской области в соответствии с областным законом Ленинградской области №153-оз от 29.12.2015. Также в бюджете Доможировского сельского поселения невозможно было предусмотреть денежные средства, так как это бы привело к нецелевому расходованию бюджетных средств. Таким образом возник объект незавершенного строительства, который впоследствии передан в собственность Ленинградской области.

Хозяйственное ведение по объектам недвижимости с кадастровыми номерами 47:06:0627001:272 и 47:06:0627001:168   возложено на ГУП «Леноблводоканал», гарантирующим поставщиком услуг в сфере водоотведения на территории Доможировского сельского поселения является ГУП «Леноблводоканал».

В настоящее время очистные сооружения не функционируют в полном объеме. Сброс канализационных стоков происходит напрямую в р. Оять.