УТВЕРЖДЕНА

областным законом

от 22 декабря 2014 года № 96-оз

(приложение 129)

(в редакции областного закона

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 2015 год

| I. Программная часть |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы | План на 2015 год (тысяч рублей) | Бюджетополучатель | Главный распорядитель бюджетных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" | 964 017,6 |  |  |
| В том числе: подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования Ленинградской области" | 377 564,8 | Государственное казенное учреждение "Управление строительства Ленинградской области" (далее – ГКУ "Управление строительства Ленинградской области") | Комитет по строительству Ленинградской области |
| подпрограмма "Модернизация здравоохранения Ленинградской области в части мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра" | 566 452,8 | Государственная корпорация "Ростех" | Комитет по строительству Ленинградской области |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| подпрограмма "Развитие первичной медико-санитарной помощи" | 20 000,0 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области |  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области |  |
| Государственная программа Ленинградской области "Современное образование в Ленинградской области" | 2 094 158,9 |  |  |  |  |
| В том числе: подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области" | 1 759 714,9 | Администрации муниципальных образований |  | Комитет по строительству Ленинградской области |  |
| подпрограмма "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Ленинградской области" | 304 444,0 | Администрации муниципальных образований |  | Комитет по строительству Ленинградской области |  |
| подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей Ленинградской области" | 30 000,0 | Администрация муниципального образования |  | Комитет по строительству Ленинградской области |  |
| Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" | 149 940,0 | Администрация муниципального образования, ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" |  | Комитет по строительству Ленинградской области |  |
| Государственная программа Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" | 841 452,0 | Администрации муниципальных образований, ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" |  | Комитет по строительству Ленинградской области |  |
| Государственная программа Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" | 10 147,0 | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" |  | Комитет по строительству Ленинградской области |  |
| Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" | 804 800,7 |  |  |  |  |
| В том числе: подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | 500 236,4 | Администрации муниципальных образований |  | Комитет по строительству Ленинградской области |  |
| подпрограмма "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки" | 225 000,0 | Администрации муниципальных образований, ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" |  | Комитет по строительству Ленинградской области |  |
| подпрограмма "Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда" | 79 564,3 | Администрации муниципальных образований |  | Комитет по строительству Ленинградской области |  |
| Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" | 1 543 537,1 |  |  |  |  |
| В том числе: подпрограмма "Газификация Ленинградской области в 2014-2018 годах" | 517 864,7 | Администрации муниципальных образований |  | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области |  |
| подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области на 2014-2018 годы" | 933 923,8 | Администрации муниципальных образований |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области |  |
| подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области на 2014-2016 годы и перспективу до 2020 года" | 58 748,6 | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" |  | Комитет по строительству Ленинградской области |  |
|  | 33 000,0 | Администрации муниципальных образований |  | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области |  |
| Государственная программа Ленинградской области "Безопасность Ленинградской области" | 56 931,8 |  |  |  |  |
| В том числе подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 53 431,8 | Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарная спасательная служба", государственное казенное учреждение Ленинградской области "Управление гражданской защиты Ленинградской области", государственное казенное учреждение "Управление по обеспечению функционирования системы вызова экстренных служб по единому номеру "112" на территории Ленинградской области" |  | Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области |  |
|  | 3 500,0 | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" |  | Комитет по строительству Ленинградской области |  |
| Государственная программа Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" | 1 245 256,8 |  |  |  |  |
| В том числе подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области" | 184 012,3 | Администрации муниципальных образований |  | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области |  |
|  | 80 000,0 | Администрации муниципальных образований |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области |  |
|  | 177 120,3 | Администрации муниципальных образований |  | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |  |
|  | 804 124,2 | Администрации муниципальных образований, ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" |  | Комитет по строительству Ленинградской области |  |
| Государственная программа Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" | 1 047 009,9 | Государственное казенное учреждение "Управление автомобильных дорог Ленинградской области", администрации муниципальных образований |  | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |  |
| Всего по программам | 8 757 251,9 |  |  |  |  |
| II. Непрограммная часть |  |  |  |  |  |
| Наименование и местонахождение объекта | Годы проектирования | План на 2015 год (тысяч рублей) | Получатель бюджетных средств (заказчик) |  | Главный распорядитель бюджетных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Проектные работы |  | 265 816,0 | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" |  | Комитет по строительству Ленинградской области |
| Проектирование строительства муниципального дошкольного образовательного учреждения "Винницкий детский сад на 95 мест с бассейном" в с. Винницы Подпорожского района | 2013-2015 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектирование строительства объекта "Оредежская участковая больница с поликлиникой и постом скорой медицинской помощи", пос. Оредеж Лужского района | 2013-2015 |  |  |  |
| Проектирование строительства закрытого многофункционального спортивного объекта из легко возводимых материалов ГБОУ ДОД "Центр "Ладога", пос. Разметелево Всеволожского района | 2013-2015 |  |  |  |
| Проектирование строительства дома культуры в пос. Мичуринское Приозерского района | 2013-2015 |  |  |  |
| Проектирование строительства крытого плавательного бассейна в г. Ивангороде | 2013-2015 |  |  |  |
| Проектирование строительства основной общеобразовательной школы с дошкольным отделением на 100 мест в дер. Сухое Кировского района | 2013-2015 |  |  |  |
| Проектирование строительства областной детской больницы с поликлиникой, г. Сертолово Всеволожского района | 2013-2015 |  |  |  |
| Разработка проекта планировки и проекта межевания территории земельного участка в г.п.Сиверский Гатчинского муниципального района, ограниченного ул.Восточной, проектируемой улицей и административной границей г.п.Сиверский | 2013-2015 |  |  |  |
| Проектирование реконструкции с новым строительством детского оздоровительно-образовательного центра "Чайка", дер. Липово г. Сосновый бор | 2015-2016 |  |  |  |
| Проектирование строительства пристройки пищеблока с обеденным залом на 200 мест МОУ "Гостилицкая средняя общеобразовательная школа", дер. Гостилицы Ломоносовского района | 2013-2015 |  |  |  |
| Проектирование больничного корпуса г. Пикалёво | 2014-2015 |  |  |  |
| Проектирование строительства дома культуры в пос. Курск Волосовского района | 2013-2015 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектирование реконструкции здания по адресу: Ленинградская область, Волховский район, дер.Кисельня, дом 4, со строительством хозяйственно-бытового корпуса для размещения психоневрологического интерната на 203 места | 2013-2015 |  |  |  |
| Проектирование реконструкции дома культуры в пос. Вознесенье Подпорожского района | 2013-2015 |  |  |  |
| Проектирование реконструкции здания МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 68" на 500 мест в г. Лодейное Поле под школу на 350 учащихся и центром консультирования и диагностики на 100 человек | 2013-2015 |  |  |  |
| Проектирование реконструкции нежилого здания спального корпуса школы-интерната для обучающихся воспитанников с отклонением в развитии под жилой дом, пос. Оредеж Лужского района | 2012-2015 |  |  |  |
| Проектирование строительства нового корпуса МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 4", г. Гатчина | 2013-2015 |  |  |  |
| Проектирование строительства МОУ "Подпорожская средняя общеобразовательная школа № 4 им. М. Горького" на 400 мест, г. Подпорожье | 2013-2015 |  |  |  |
| Проектирование строительства дома культуры со зрительным залом на 500 мест в г.п. Дубровка Всеволожского района | 2013-2015 |  |  |  |
| Проектирование строительства лечебного корпуса на территории Тосненской центральной районной больницы | 2014-2015 |  |  |  |
| Проектирование спортивного комплекса волейбола в г. Сосновый Бор | 2014-2015 |  |  |  |
| Проектирование строительства экспозиционно-выставочного павильона "Прорыв" в комплексе музея-заповедника "Прорыв блокады Ленинграда" | 2014-2015 |  |  |  |
| Проектирование строительства врачебной амбулатории на 110 посещений и постом скорой медицинской помощи в пос.Толмачёво Лужского района | 2014-2015 |  |  |  |
| Проектирование строительства общежития на 200 мест агропромышленного факультета государственного института экономики, финансов, права и технологий по адресу: Ленинградская область п. Елизаветино, ул. Парковая, д. 26а | 2014-2015 |  |  |  |
| Проектирование спортивного комплекса пос. Токсово Всеволожского района | 2014-2015 |  |  |  |
| Проектирование реконструкции школы на 115 мест с размещением МКДОУ "Заборьевский детский сад" на 2 группы (35 детей), пос. Заборье Бокситогорского района | 2014-2016 |  |  |  |
| Проектирование строительства дома культуры со зрительным залом на 150 мест, библиотекой и пристроенным спортивным корпусом, пос. Красный Бор Тосненского района | 2014-2016 |  |  |  |
| Экспертиза и согласование проектов, подготовка исходных материалов для проведения конкурсов и проектирования объектов | 2015 |  |  |  |
| Проектирование строительства детского спортивного комплекса для детей с ограниченными возможностями на территории Ленинградского областного государственного стационарного казенного учреждения социального обслуживания "Приозерский детский дом-интернат для умственно отсталых детей" | 2015-2016 |  |  |  |
| Проектирование строительства онкологического центра (лечебно-хирургический корпус на 180 коек, поликлиника на 250 посещений в смену, радиологический корпус на 30 коек) в пос. Кузьмоловский Всеволожского района | 2015-2016 |  |  |  |
| Проектирование строительства плавательного бассейна в г. Гатчине | 2015 |  |  |  |
| Проектирование строительства плавательного бассейна в г. Кингисеппе | 2015 |  |  |  |
| Проектирование строительства специализированного дома ребенка Ленинградской области на 100 мест в пос. Дружноселье Гатчинского района | 2015 |  |  |  |
| Проектирование строительства общежития государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Ленинградской области "Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского" на 300 мест | 2014 |  |  |  |
| Проектирование реконструкции стадиона по адресу: г. Тосно, ул. Ани Алексеевой, д. 29а | 2015 |  |  |  |
| Обследование здания бывшего торгового центра, пос. Беседа Волосовского района | 2015 |  |  |  |
| Проектирование строительства двух полигонов захоронения ТКО на территории приграничных к Санкт-Петербургу районов Ленинградской области общей мощностью не менее 6,5 млн. куб. м в год | 2015 |  |  |  |
| Всего по непрограммной части |  | 265 816,0 |  |  |
| Всего по адресной инвестиционной программе |  | 9 023 067,9 |  |  |