Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Ленинградской области за 2015 год

В соответствии с пунктом 8 статьи 6 областного закона Ленинградской области № 96-оз от  22 декабря 2014 года  "Об областном бюджете Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ленинградской области на 2015 год утвержден в сумме 10 561 543,2  тыс. рублей. В декабре 2015 года бюджетные ассигнования дорожного фонда Ленинградской области увеличены на сумму 73 419,0 тыс. рублей. Указанные средства поступили в областной бюджет на реконструкцию мостового перехода через реку Сторожевая на автодороге Выборг-Светогорск в соответствии с дополнительным Соглашением №1 к Договору Гранта-Внешняя деятельность Европейского сообщества ПГС ЕИСП Юго-Восточная Финляндия-Россия 2007-2013. В соответствии со сводной росписью областного бюджета Ленинградской области на 2015 год плановый объем дорожного Ленинградской области составил 10 634 962,2 тыс. рублей.

Главные распорядители средств дорожного фонда (ГРБС): Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области и Комитет по  телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области.

За 2015 год расходы за счет средств дорожного фонда Ленинградской области составили  7 721 153,5 тысяч рублей или 72,6% плановых назначений, из них ГРБС: Комитет по дорожному хозяйству ЛО - 7 676 550,1 тыс. рублей (72,5%), включая расходы за счет Гранта Внешнее содействие Европейского Союза 73 419,0 тыс. рублей, и  ГРБС: Комитет по телекоммуникациям и информатизации ЛО - 44 603,4 тыс. рублей (100%).

Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда осуществлялось в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета, нормативными правовыми актами Ленинградской области в сфере дорожного хозяйства, включая государственную программу Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" и  государственную программу Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области".

Сведения об использовании ассигнований дорожного фонда Ленинградской области за 2015 год представлены прилагаемой таблице. Анализ исполнения и основные причины неполного освоения средств дорожного фонда отражены в Аналитической записке  об итогах исполнения областного и консолидированного бюджетов Ленинградской области за 2015 год.